საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ინსპექტირების ანგარიში

| ვიზიტის თარიღი | 04.11.2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინსპექტორები | გრიგოლ ჭკადუა, თამარ დოლიძე, ნათია სვანიძე, ნინო ჭელიძე, ბექა ფერაძე, ვლადიმერ ბაღათურია. |  |  |  |  |
| საწარმოს დასახელება ს/კოდი | შპს „ ჩემი სახლი“ (გრინჰილ რეზიდენსი) ს/კ 400119073 |  |  |  |  |
| საქმიანობის სფერო ეროვნული კლასიფიკატორი | სამშენებლო კომპანია შენობების საერთო მშენებლობა (45.21.1) |  |  |  |  |
| მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ./ელ. ფოსტა) | თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #5 |  |  |  |  |
| დაწესებულების ხელმძღვანელი ტელეფონი | ჰუსეინ ნადიროვი საკონტაქტო პირი: დავით ბოჭორიშვილი 599 14 00 04 |  |  |  |  |
| დასაქმებულთა რაოდენობა | სულ | ქალი | კაცი | 18 წლამდე | შშმ პირი |
|  | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 |
| შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე პ/პირი | გეჩალოფ ჰუსეინი |  |  |  |  |
| საწარმოო ტრავმატიზმის აღრიცხვა | ობიექტზე არ აწარმოებენ საწარმოო ტრავმატიზმის აღრიცხვის ჟურნალს |  |  |  |  |

| დარღვევა | რეკომენდაცია |
| --- | --- |
| სამშენებლო კომპანიას არ აქვს დანერგილი ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემა | შემუშავდეს და დაინერგოს საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკების შეფასების და მართვის სისტემა |
| სამშენებლო მოედანზე არ ხორციელდება N361 მშენებლობის უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვა. | - ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა სამუშაოთა წარმოების დროს. - სამშენებლო ობიექტზე რამდენიმე ორგანიზაციის ერთდროულად მუშაობისას მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხი განხილული უნდა იქნეს ერთობლივად და შეთანხმდეს ძირითად კონტრაქტორ ფირმასთან, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - დამკვეთთან. |
| დასაქმებულებს არ უტარდებათ შესავალი, პირველადი, მიმდინარე და რიგგარეშე ტრენინგები შრომის უსაფრთხოების შესახებ | დასაქმებულებს ჩაუტარდეს შესაბამისი ინსტრუქტაჟები საჭიროებისამებრ |
| ობიექტზე დასაქმებულები არ არიან სრულად აღჭურვილი შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. სიმაღლეზე მუშაობას ახორციელებენ დამცავი მოწყობილობების გარეშე | ობიექტზე დასაქმებულები სრულად აღიჭურვონ სიმაღლიდან ვარდნის შესაბამისი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით: - დამცავი ქამქრები - ხელთათმანი - ღვედები - სხეულის სალტეები - დამაკავშირებელი საშუალებები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა შემოწმდეს ყოველი გამოყენების წინ ცვეთაზე, დაზიანებაზე და სხვა ხარვეზებზე. ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაცვის საშუალება ან/და დეფექტური ნაწილები დაუყოვნებლივ უნდა ჩანაცვლდეს ან მოხდეს მათი ხმარებიდან ამოღება. |
| მტვრისებრი მასალები (ცემენტი, თაბაშირი და ა.შ.) არ არის დადგენილი წესით განთავსებული. არ არის უზრუნველყოფილი მათი გამტვერვა-გაბნევის თავიდან აცილება. | მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს დახურულ საცავებში ან სათავსებში. დატვირთვა-დაცლის სამუშაოთა წარმოების დროს უნდა იქნეს მიღებული ზომები მათი გაფანტვისა და გამტვერვის თავიდან ასაცილებლად. |
| სამშენებლო ობიექტზე არასრულყოფილია კოლექტიური დაცვის საშუალებები | ობიექტზე სრულად მოეწყოს კოლექტიური დაცვის საშუალებები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად: - დამცავი მოაჯირები: 10სმ ქვედა ჰორიზონტალური ძელით, 50-60 სმ შუა ჰორიზონტალური ძელით, 90-120 სმ ზედა ჰორიზონტალური ძელით. მოაჯირი განთავსდეს სამუშაო პლატფორმის კიდიდან არანაკლებ 10 სმ-ის მანძილზე. - უსაფრთხოების ბადეები, უნდა განთავსდეს პლატფორმის ქვემოთ მაქსიმალურად ახლოს, მაგრამ არაუმეტეს 9 მეტრი. სიმაღლისა. დამონტაჟების შემდეგ უნდა მოხდეს მისი შემოწმება. დაუშვებელია დეფექტის მქონე ბადის გამოყენება დამცავ საშუალებად. - მაფრთხილებელი ბარიერები უსაფრთხოების ნიშნებით და შესაბამისი წარწერებით - სხვა დამატებითი ბარიერები სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე |
| ლიფტის შემოწმების აქტები |  |
| ობიექტზე გამოიყენება კუსტარულად დამზადებული ხის ხარაჩოები, რომლებიც არ შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს | ობიექტი აღიჭურვოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამზადებული ხარჩოებით: - ქარხნულად დამზადებული და მოვლილი - 90-120 სმ სიმაღლის მოაჯირებით - გამძლე და უსაფრთხო ამწევი მოწყობილობა - შესაბამისი სამუხრუჭე და შემაჩერებელი მექანიზმით - დაწესდეს პერიოდული შემოწმება დაკიდული ხარაჩოების ასაწევად ან დასაწევად ამწევი მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში: - ამწევი მოწყობილობა უნდა იყოს საკმარისად გამძლე და მისი მოვლა/ექსპლუატაცია ხორციელდებოდეს უსაფრთხოდ; - ხარაჩო უსაფრთხოდ და მყარად უნდა იყოს დაფიქსირებული დამაგრების ადგილზე. |
| სამშენებლო მოედანზე შრომით პროცესებში დასაქმებულები გამოიყენებენ არაქარხნული წარმოების გადასატან ხის კიბეებს | ობოექტი მომარაგდეს გამძლე მასალისგან დამზადებული კიბეებით: - ძელებში არსებულ შესაბამის ღრმულებში ჩასმული საფეხურებით - საფეხურების შორის 30 სმ-იანი დაშორებით - აკრძალულია არაქარხნული წესით, კუსტარულად დამზადებული კიბეების გამოყენება |
| ობიექტზე არ წარმოებს ტრამვებისა და უბედური შემთხვების აღრიცხვის ჟურნალი | ობიექტზე შემუშავდეს საწარმოო ტრამვებისა და უბედური შემთხვების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება. |
| კიბის მარშები, ღიობები, ლიფტის შახტები, ბაქნები, სამუშაო პლატფორმები არ არის შემოფარგლული ვარდნის საწინააღმეგო ბარიერებით და ჯებირებით. | კიბის მარშები, ღიობები, სამუშაო პლატფორმები, ლიფტის შახტები შემოიღობოს და მოეწყოს ვარდნის საწინააღმდეგო მოაჯირებით/ჯებირებით: - ყველა ხუფი უნდა უძლებდეს მათზე მდგარი დასაქმებულის და განთავსებული ხელსაწყოსა და ნივთის გაორმაგებულ წონას - ხუფები უნდა დამონტაჟდეს ისე მყარად, რომ შეუძლებელი იქნეს მათი შემთხვევითი გადაადგილება |
| სამშენებლო მოედანზე არ არის ამკრძალავი/მაფრთხილებელი/სარეკომენდაციო/სავალდებულო ხასიათის ნიშნები | ტერიტორიაზე განთავსდეს შესაბამისი დანიშნულების და ხასიათის ამკრძალავი/მაფრთხილებელი და სარეკომენდაციო/სავალდებულო ხასიათის ნიშნები. |
| ამწე მოწყობილობის ტექნიკური დათვალიერების და გამართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია |  |
| ობიექტზე არასრულყოფილადაა დაცული სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები | არსებული სახანძრო სტენდი არ არის სრულად აღჭურვილი: - ქვიშიანი ყუთით - ძალაყინით - ხისტარიანი კაკვით. შედგენილ იქნეს და თვალსაჩინო ადგილას განთავსდეს საევაკუაციო გეგმა შესაბამისი ნიშნებით, მოინიშნოს უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი და განთავსდეს სახნძრო სამაშველო დანაყოფის ტელეფონის ნომერი |
| საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ფართები არადამაკმაყოფილებელ სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაშია: დასაქმებულები იკვებებიან სამშენებლო უბნებზე, გასახდელში არაჰიგიენურ პირობებში | გამოიყოს და მოეწყოს დასაქმებულთათვის სასადილო და მოსასვენებელი ფართი დადგენილი წესის შესაბამისად. |
| არ ხდება დასაქმებულთა პირველადი და სავალდებულო პერიოდული პროფილაქტიკური სამედიცინო შემოწმება | სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე დასაქმებულებს ჩაუტარდეთ პირველადი და სავალდებულო პერიოდული სამედიცინო შემოწმება შესაბამისი დოკუმენტირებით |
| ობიექტზე არ არის გამიჯნული სატრანსპორტო და საფეხმავლო ბილიკები | გამოიყოს და გაიმიჯნოს სატრანსპორტო და საფეხმავლო ბილიკები. |

მარეგულირებელი დოკუმენტები:

- საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს „შრომის კოდექსი“ - თავი VIII, მუხლი 35;

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება №41 “შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“;

- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება №361 “ტექნიკური რეგლამენტი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“;

- საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის დადგენილება №370 “სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 11 ივლისის ბრძანება №215/ნ “დამსაქმებლის ხარჯით დასაქმებულის სავალდებულო პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შემთხვევების ჩამონათვალი“;

- საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N 477 დადგენილება „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

ინსპექტორები:

გრიგოლ ჭკადუა

თამარ დოლიძე

ნინო ჭელიძე

ნათია სვანიძე

ვლადიმერ ბაღათურია

ბექა ფერაძე

პასუხისმგებელი პირი:                                             		დავით ბოჭორიშვილი

დანართი N1.

ობიექტზე ინსპექტორების მიერ გადაღებული ფოტომასალა