პირდაპირი მიყიდვა

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 დეკემბრის №2659 განკარგულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება: 30.12.2016წ.

მხარეები:  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში - სამინისტრო)  და  შპს „ალიანს მედი“ (ს/ნ 405108477)

პარტნიორი: თენგიზ მეზურნიშვილი - 100%

საგანი: ქ. ქარელში, ფანასკერტელის ქუჩა, №30-ში მდებარე 23,282.00 კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე არსებულ №1-№7 შენობა-ნაგებობებს (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 68.10.45.028 (საბაზრო ღირებულება: 342 644 ლარი)

| ვალდებულება | შესრულების მდგომარეობა | გათვალისწინებული პირგასამტეხლო |
| --- | --- | --- |
| საპრივატიზებო თანხის 342 644 (სამას ორმოცდაორი ათას ექვსას ორმოცდაოთხი) ლარის გადახდა „ხელშეკრულების“ გაფორმებიდან არა უმეტეს 3 (სამი) თვის ვადაში (31.03.2017წ.) | შესრულებულია ვადაგადაცილებით, ასევე გადახდილია პირგასამტეხლო | პირგასამტეხლო დაეკისრა მესამე ტრანშზე და შეადგინა 6 967 ლარი, რაც გადახდილია |
| უზრუნველყოს „უძრავ ქონებაზე“, „ხელშეკრულების“ დანართი №2-ით გათვალისწინებული სამედიცინო სერვისების მიწოდება „ხელშეკრულების“ გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში და ამავე სერვისების მიწოდების უწყვეტად შენარჩუნება „ხელშეკრულების“ 3.1.1. მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებამდე (30.12.2019წ.). | მიმდინარე | 1000 ლარი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე |

31.03.2017წ. N36-01/17 (სააგენტოს N27048/ფ) წერილით კომპანიამ აღნიშნა, რომ პერინატალური სერვისების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების შესაბამისი დონის მინიჭების მიზნით ჩატარებული ინსპექტირების/შემოწმების შედეგად ქარელის საავადმყოფო ვერ აკმაყოფილებს ჩვენს მიერ მოთხოვნილ I დონის მოთხოვნებს იმ არსებული ინფრასტრუქტურით, რა მდგომარეობაშიც 2017 წლის 1 თებერვალს განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულების კომპანიისთვის გადაცემა. ამასთან პერინატალური სერვისის მიწოდება არსებული ინფრასტრუქტურით არის საფრთხის შემცველი. შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა, ქარელში ახალი საავადმყოფოს მშენებლობის დასრულებამდე (30.12.2019წ.) სამეანო-გინეკოლოგიური პროფილის საქმიანობა - გონეკოლოგიის, ნეონატოლოგიისა და მეანობის (ხელშეკრულების დანართი N2-ის  მე-2 და მე-4 პუნქტები) სერვისების მიწოდების შეჩერება.

15.05.2017წ.N01/30521 (სააგენტოს რეგ. N40561/04) წერილით სამინისტრომ სააგენტოს მოაწოდა შეთანხმების აქტის პროექტი. ხოლო 06.06.2017წ. N4/27520 წერილით სააგენტომ სამინისტროს აცნობა, რომ ქარელში (ს.კ 68.10.45.028) სამედიცინო ცენტრის შექმნამდე შპს „ალიანს მედის“ მიერ გარკვეული სამედიცინო სერვისების მიწოდების ვალდებულების ცვლილება თქვენი 2017 წლის 15  მაისის N01/30521 (სააგენტოს რეგ. N40561/04) წერილის დანართში მოცემული შინაარსით საჭიროებს საქართველოს მთავრობის მიერ „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 491 მუხლის თანახმად შესაბამისი ცვლილების შეტანას განკარგულებაში. ასევე სამინისტროს ეთხოვა, რომ წარმოადგინოს მოსაზრება კომპანიის მოთხოვნის შესაბამისად განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

14.06.2017წ. N01/38249 (სააგენტოს რეგ. N50750/04) წერილით სამინისტრომ სააგენტოს აცნობა, რომ არ გააჩნია წინააღმდეგობრივი პოზიცია, რათა განხორციელდეს ცვლილება „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების შპს „ალიანს მედისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის წესით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 26 დეკემბრის N2659 განკარგულებაში და შპს „ალიანს მედის“ მოთხოვნის შესაბამისად, დროებით, ქარელში ახალი სამედიცინო ცენტრის შექმნამდე, შეჩერდეს მოსახლეობისათვის სამეანო და ნეონატოლოგიური (დანართი N2-ის მე-2 პუნქტი) და სამეანო-გინეკოლოგიური პროფილის მომსახურების (დანართი N2-ის მე-4 პუნქტი) მიწოდება.