- პირდაპირი

- ნასყიდობის ხელშეკრულება

2008 წლის 26 ივნისი

- ცვლილების ხელშეკრულება

2015 წლის 17 ივნისი

მხარე:  შპს „გია ჭკუასელის კლინიკა“ (ს/ნ 401945507), (შპს „გრანდის“ უფლებამონაცვლე)

დირექტორი: ნინო ჩიქვინიძე (პ/ნ 01024011146)

პარტნიორები: თეა ფხაკაძე (პ/ნ 01008001878) – 25%

ნუცა ჭკუასელი (პ/ნ 01031004758) – 25%

გვანცა ჭკუასელი (პ/ნ 01024024916) – 25%

ზაქარია დუდაური (რუსეთი) – 25%

გადაცემული ქონება:  ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. N13-ში მდებარე შენობის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სარდაფი 715,22 კვ.მ და ამავე შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 802,52 კვ.მ ფართობი და მათზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდები: 01.13.07.21.024.01.502 და 01.13.07.21.024.01.503)

საპრივატიზებო ღირებულება: 174 100 აშშ დოლარი - შესრულებულია.

| N | ვალდებულება | შესრულება | პირგასამტეხლო |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | უზრუნველყოს საპრივატიზებო ობიექტის ჯანდაცვის პროფილით ფუნქციონირება (26.06.2008 – 26.06.2018 წწ.) | არ სრულდება | გამოსასყიდი ქონების სრული ღირებულების 0.1% ყოველ დარღვეულ დღეზე. 19.04.2018 წლის მდგომარეობით 623 974.4 აშშ დოლარი (3584 დღე) და ზრდადია ყოველდღიურად 174.1 აშშ დოლარით |
| 2 | უზრუნველყოს გადაცემული 715.22 სარდაფიდან 44,44 კვ.მ ფართობისა და პირველ სართულზე 802,52 კვ.მ ფართიდან 40.05 კვ.მ-ის სერვიტუტით დატვირთვა. | შესრულებულია |  |
| 3 | ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ 6 თვეში ერთხელ ინფორმაციის წარმოდგენა | არაჯეროვნად არის შესრულებული | 44 074.3 აშშ დოლარი |

ინფორმაცია:

- მყიდველის ინფორმაციით პრივატიზებული ობიექტის სამედიცინო პროფილით ფუნქციონირება პრაქტიკულად იყო შეუძლებელი, რადგან შენობა იყო სრულიად გამოუსადეგარი თანამედროვე ტიპის სამედიცინო კლინიკის მიზნებისათვის. შენობა საჭიროებდა კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რაც დაკავშირებული იყო მნიშვნელოვან კაპიტალდაბანდებასთან. „მყიდველის“ განმარტებით, ჯერ კიდევ კომპანიის იმჟამინდელ წარმომადგენლის გია ჭკუასელის სიცოცხლეში სარემონტო სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულებულ იქნა, შენობაში მოეწყო ყველა ის აუცილებელი სამშენებლო ინფრასტრუქტურა, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ტიპის სამედიცინო პროფილის ობიექტის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. კომპანიის ამჟამინდელი წარმომადგენლის მიერ მობილიზებულ იქნა ხსენებული სარემონტო სამუშაოების დასრულებისათვის ფინანსური რესურსები, შედეგად სარემონტო სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულების პროცესში იყო და მყიდველის ინფორმაციით 2015 წლის ოქტომბრის თვის ბოლოს დაგეგმილი იყო კლინიკის გახსნა.

- კომპანიის მიერ მოთხოვნილ იქნა სამედიცინო პროფილით ფუნქციონირების ვალდებულების ვადის ათვლა კლინიკის გახსნიდან. ამასთან, მოთხოვნილ იქნა პირგასამტეხლოს პატიება და 6 თვეში ერთხელ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების ცვლილება (განხორციელდა ინფორმაციის ვალდებულების ცვლილება)

- 2015 წლის 4 სექტემბერს გამოიცა საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომლის საფუძველზეც ვალდებულების შესრულების ვადა განისაზღვრა არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრამდე და კომპანია პირობით გათავისუფლდა დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გარდა ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსი. კომპანიის მხრიდან შესაბამისი ცვლილების ხელშეკრულების გაფორმება არ მომხდარა, შესაბამისად ძალაში დარჩა თავდაპირველი ვალდებულებები.

- მყიდველის მიერ 18.12.2017 წლის წერილით წარმოდგენილი ინფორმაციით მის მიერ მოძიებულ იქნა ინვესტორი კომპანია, (შპს „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი“, ს/ნ 205250618) რომელმაც გამოთქვა მზადყოფნა შეიძინოს კომპანიის წილი და უზრუნველყოს სამედიცინო დაწესებულების გახსნა და პროფილით ფუნქციონირება.

- ჰელსიკორის 08.01.2018 წლის წერილით მოთხოვნილია პირობების ცვლილება შემდეგნაირად:

- არაუგვიანეს 31.12.2020 წლისა სამედიცინო პროფილის მქონე დაწესებულების (კლინიკის) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამშენებლო (სარემონტო) სამუშაოების დასრულება;

- არაუგვიანეს 31.12.2020 წლისა ქონების სამედიცინო პროფილის მქონე დაწესებულების (კლინიკის) ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინვენტარით აღჭურვა;

- 2021 წლის 01 იანვრიდან ობიექტის სამედიცინო პროფილით ფუნქციონირება 10 (ათი) წლის ვადით.

აღნიშნული საკითხი გატანილი იქნა უწყებათაშორის კომისიის 22.01.2018 წლის N49 სხდომაზე, რომელმაც შესაძლებლად მიიჩნია შემდეგი საპრივატიზებო პირობების დადგენა:

- არუგვიანეს  31.12.2020 წლისა გადაცემულ ქონებაზე სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების დასრულება, აღჭურვა და საპრივატიზებო ობიექტის სამედიცინო პროფილით ფუნქციონირების დაწყება;

- ხსენებული საპრივატიზებო პირობის შესრულების მიზნით არანაკლებ 400 000 (ოთხასი ათასი) აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება;

- ზემოაღნიშნული საპრივატიზებო პირობ(ებ)ის შესრულებიდან საპრივატიზებო ობიექტის სამედიცინო პროფილით ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 10 (ათი) წლის განმავლობაში;

- კომპანიის გათავისუფლება შესაბამისი ცვლილების ხელშეკრულების გაფორმებამდე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან (გარდა 200 000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარისა) ზემოაღნიშნული საპრივატიზებო პირობების შესრულების პირობით.

კომისიის რეკომენდაციის თაობაზე ეცნობა კომპანიას, რომლის პასუხადაც

ჰელსიკორმა 27.02.2018 წლის წერილით თანხმობა განაცხადა პირველ და მე-3 პუნქტების შესრულებაზე, რაც შეეხება მე-2 და მე-4 პუნქტებს, მოთხოვნილია მისი ცვლილება შემდეგნაირად:

- საპრივატიზებო პირობის შესრულების მიზნით არანაკლებ 800 000 (რვაასი ათასი) აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება;

- განსახორციელებელი ინვესტიციის 10% ოდენობის (80 000 $) საბანკო გარანტიის წარმოდგენა

- დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან სრულად გათავისუფლება, იმ პირობით რომ ჰელსიკორი ჯეროვნად შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს.