- მრავალწლიანობა ხაზინის მხარეს: [კოსტია - 1] TT 1. აპრილი (სადასრულებელი გასატესტია)

  - სახაზინო კოდები

  - TreasuryDictionaryUtil.GetEconomicCodesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetExpenseSubTypesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetLiabilityServiceTypesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetOrderPurposeTypesFromTreasury();

  - BlComponentExpenseClasses

- ფინანსურში ლოგების ოპერაციების გაწერა (DBML_Log ცხრილში OperationId-ები და RecordId-ები) [სერგო] - [[ადო]]

- ლოგიკების ცხრილი [ზურა + სერგო 1]  13.მარტი დავიწყოთ

  - პირველი ნაწილი - საზომი ერთეულების ინტერფეისი

    - ინტერფეისი ფინანსურში

    - სერვისის გადაწყობა მოცემულ ინტერფეისზე

      - CalculatePayorProvidedService

      - CalculatePayableAmountForMonth - გასავლელია

      - გადასამოწმებელია Truncate-ის ჩადებულია თუ არა

    - ხელშეკრულების ფინანს. ერთეულებში ფასის რაოდენობასთან ერთად მიეთითოს რაოდენობის ტიპი (თვე, დღე, საათი, მომსახურებების რაოდენობა). ანუ რას გულისხმობს რაოდენობა დღეს თუ საათს და ა.შ.

    - ვალიდაციები

    - სტატუსები

  - მეორე ნაწილი - ერთ ფინანს. ერთეულში შეიძლებოდეს რამდენიმე პროცენტის მითითება - მოსაფიქრებელია [სერგო]

    - 9-იანი კოდების არის 100 %-ანი ცალკე თუ გამოიყენება,  თანაკვეთისას 50%-ანი

    - ფინანსური ერთეულები ქვეკომპონენტში რომ არ რეგისტრირდებოდეს, არამედ ცალკე სია იყოს - გასავლელია

    - არასამედიცინო ფინანს. ერთეულისთვის სატარიფო ზონაში დიაგნოზის ტიპის მითითება საჭირო არ უნდა იყოს

  - მესამე ნაწილი - Case-სა და სტაც. ფორმიდან Hard Coding-ების ამოღება

    - ფინანსური ერთეულების დაჯგუფებებისა და შეზღუდვების ინტერფეისი (BL_FinancingItemRules) [[დიტოს]] 5.მაისი   მიმდინარე

      - გასავლელია რა უნდა მოხდეს Case-სა და სტაც. ფორმის მხარეს შეზღუდვის წესის ამოქმედებისას

    - ზურამ უნდა გადახედოს Case-სა და სტაც. ფორმის კოდს [[ზურა]]

- შაბლონები: [ლობჟანა-1]

  - ფინანს. ერთეულების შეცვლა

  - დაწესებულების ფილტრაციის Popup-ის კონტროლის გაკეთება   დაწყებულია და გააგრძელებს  ქეთის ცხრილის შემდგომ

  - ხელშეკრულების შაბლონებში დაწესებულებებით ფილტრაციაა დასამატებელი (გამოიყენე კონროლი), იმისათვის რომ შეძლონ კონკრეტულ დაწესებულებებზე (რამდენიმეზე) გაშვება

  - ხელშეკრულებებისა და ფინანს. ერთეულების შაბლონებში გასაერთიანებელია წაშლა და გენერაცია

  - დასამატებელია პროგრამა და კომპონენტი ფინანსური ერთეულის შაბლონის დამატებაში. - 2 მაისი

  - საანგარიშგებო ფორმის შაბლონში

    - ფორმის არჩევის Popup-ში დიზაინია გასასწორებელი (Combo)

    - დაემატოს ქვეკომპონენტის არჩევა, რომ შემდგომ გაშვებისას საჭირო არ იყოს ქვეკომპონენტით ფილტრაცია. აუცილებელი არ იყოს შაბლონში ქვეკომპონენტის მითითება.

  - ნებისმიერი შაბლონის რეგისტრაციისას ოპერაციის ტიპებში გამოდიოდეს მხოლოდ შესაბამისი ჩანაწერები - 2 მაისი

  - შაბლონით ფინანსური ერთეულის დამატების ლოგიკაა შესაცვლელი  (ფინანსური ერთეულის აქტივაცია/დეაქტივაცია - ხელშეკრულების დაწყება/დასრულების თარიღები): [ლობჟანა-1] 30 მარტი

- უფლებები ფინანსურ მოდულში

- ხელშეკრულების ლიმიტების ვალიდაცია ხელშეკრულების ბიუჯეტზე არავაუჩერულის დროს. [სერგო] ????

- მ/ჩ აქტის რეგისტრაციისას ხელშეკრულების ბიუჯეტზე ვალიდაცია. გადასახედია. [სერგო]  [[ლობჟანა]]

- ლიმიტები [ადელინა - 1] 18.მარტი დაიწყებს

  - ლიმიტების სიის გვერდზე ფილტრაცია ქვეკომპონენტითა  6. მაისი.მიმდინარე

  - ვალიდაციებია დასამატებელი რეგისტრაცია/რედაქტირების გვერდზე

    - გადასახედია სხვა ვალიდაციების საჭროება. უნდა დაემატოს მინიმუმ ისეთ ვალიდაციები, რომ GetTransactionLimits, GetTransactionLimitsBySingleValues და ლიმიტების სერვისებში შეცდომები არ გამოიწვიოს

    - ქვეკომპონენტის დამატების კონტროლი

    - თუ მსგავსი პირობებით წესი უკვე დარეგისტრირებულია, რედაქტირება/დათვალიერებით გახსნისასა და შენახვისას გამოიტანოს შესაბამისი შეტყობინება. შენახვით ვერ შეინახოს.

- ქიმერიძე:  TT გასატესტია

  - ვალდებულებების ცხრილში ზოგ ჩანაწერზე წაშლილია მ/ჩ აქტების ID-ები (მაგ. ვალდ. #2169) [სერგო - 1]

  - თანხების მეათასედებით გამოყოფა [ვაჟა-1]

  - მობრუნებული თანხების გვერდის ინტერფეისი და ექსელში ექსპორტი [?]

  - თარიღების დამატება როდის მოხდა ვალდებულებისა და მოთხოვნის ხაზინაში გაგზავნა, აგრეთვე, ხაზინის სტატუსების ცვლილება (დამტკიცებულზე ან ნებისმიერზე)

- მიმართვების Log-ში OperationId და RecordId სვეტები არ ივსება [კოსტია, ნანა]

- ქლაუდის ადმინის master page დიზაინი [უშკა]

- მრავალდონიანი აგენტი -  ეს კვირა (ოპტიმიზაციის დასრულების შემდეგ)

  - ძველი და ახალი ვერსიების და-Merge-ვა - 7.მაისი [ნიკა ხვიჩია] - მიმდინარე

  - ProgramOwner.SSA უნდა გაუქმდეს, გადასამოწმებელია - 7.მაისი[[ნიკა ხვიჩია]]მიმდინარე

  - მომხმარებლების ჯგუფის ატრიბუტად დაემატოს განმახორციელებლის დეპარტამენტი და მომხმარებლის ატრიბუტებიდან წაიშალოდ [[უშკა]]

  - ფინანსური გადაეწყოს მომხმარებელთა ჯგუფის ატრიბუტზე [[ნიკა ხვიჩია]]

  - გადახედვა და სატესტოდ გადაცემა - [სერგო - 1]

- ახალი კოდების გენერაციის სერვისში ფინანსურ მოდულში BL_Classifications ცხრილში ხდება ჩანაწერების დუბლირება. [ლობჟანა]

- სერვისების ოპტიმიზაცია (პროვაიდერების სერვისები მხოლოდ) [ვაჟა - 1]  შემდეგი კვირა

- სინქრონიზაცია NCDC კონტრაქტები და ფინანსური ერთეულები

  - სინქრონიზებულ ხელშეკრულებებში დაწესებულებების გასწორება [სერგო - 1] აპრილი  მიმდინარე

- Billing-ის StateServer-ზე გადაწყობა: [სერგო -1] 10.აპრილს დაიწყო   მიმდინარე

  - Cloud-ის მხარეს ფასების გადმოგზავნისა და კომბინაციის შენახვის ღილაკზე დაჭერისას ღილაკი დაიბლოკოს, სანამ PostBack-ი არ დასრულდება [უშკა]

  - თუ ხაზინაში იგზავნება მონაცემები, იმ მომენტში გადატვირთვისას ხაზინის ID-ის ჩაწერა ვერ ხდება ბაზაში - მოსაფიქრებელია [სერგო]

  - დაემატოს Logout მეთოდი, რომელსაც გადაეცემა TokenId. - გასავლელია ვაჟასთან

  - ყველა მოდულის გადაწყობა ProjectId-სა და TokenId-ზე

- ატრიბუტის პოპაპში დიზაინია გასასწორებელი [მარი]

- ქლაუდის მონაცემების  ცხრილის დაგენერირება [უშკა] 7-8.მაისი მიმდინარე!!!

- ფინანსური ერთეულის მონაცემების  ცხრილის დაგენერირება [ლობჟანა] 7-8.მაისი მიმდინარე!!!

- ინტერნეტის სიჩქარის მზომი [[დიტო]]

- თუ არის შესაძლებელი, რომ  საინფრომაციო პორტალზე ხელოვნური კოდების ფილტრაცია შესაძლებელი იყოს შემდეგ მაჩვენებლების მიხედვით :  ჩანაწერის ნომერი (უნიკალური კოდი),  ICD-10 კოდი,   ICD-10  კოდის დასახელება, NCSP კოდი, NCSP კოდის დასახელება, ხელოვნური კოდი და კატეგორია. ხელოვნური კოდების გვერდზე  back- ს რომ წინა გვერდზე გადავყავდეთ და არ გვაგდებდეს საერთოდ პორტალიდან. :))) [[დავითა]] როცა მოიცლის

- 165-ე დადგენილების ფარგლებში, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების კომპონენტში გენერირებულ ხელოვნურ კოდებში,  კერძოდ საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის, ატრიბუტებში გაწერილია მხოლოდ -"საპენსიო ასაკის მოსახლეობა"  რაც თავის მხრივ არ ითვალისწინებს -  "არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერს", ამიტომ  სამედიცინო შემთხვევების  რეგისტრაციის მოდულში როცა მოსარგებლე არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერია ხელოვნურ კოდი არ იძებნება.  ცალკე ფინანსური ერთეულიც არ არსებობს ამ ატრიბუტით. ( "არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერი")  შეთანხმებისამებრ, ამ ეტაპზე არსებულ  დაგენერირებულ  ხელოვნურ კოდებში  ( 165-ე დადგენილების ურგენტული სტაციონარის ფინანსურ ერთეულებში ატრიბუტით-საპენსიო ასაკის მოსახლეობა) მოხდეს ატრიბუტის დამატება - "არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერი" . სამომავლოდ  კი შეიქმნას ფინანსური ერთეულები  ცალკე  საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის და  ცალკე არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერისთვის. ხელოვნურ კოდში -SUR1179870-ში დავამატე აღნიშნული ატრიბუტი. შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში ამჯერად მოიძებნა ხელოვნური კოდი,მაგრამ კოდი გამოაჩინა 4-ჯერ რადგან 2 ატრიბუტი აქვს. ( იხილეთ ბმული გთხოვთ,  გადახედოთ აღნიშნულ საკითხს  და გვითხრათ აღნიშნული ცვლილება ხომ არ გამოიწვევს სხვა ტექნიკურ პრობლემებს. [ვინმე]

- ფინანსურის SearchFinancialItems სერვისი გადასაკეთებელია და შესაბამისად Cloud-ის მხარე

  - ფინანსურში - სერვისმა უნდა დააბრუნოს პროგრამა/კომპონენტი/ქვეკომპონენტის List-ი ნაცვლად Hard-ად გაწერილი Component, Subcomponent-სა.

  - ფინანსურში - SearchFinancialItemContract-ის ნაცვლად უნდა აბრუნებდეს FinancialItemContract-ს

  - Cloud-ში  -  მოერგოს FinancialItemContract-სა და მოხდეს კომპონენტის შერჩევა List<BudgetHierarchyItemContract>-დან

თეო ფუტკარაძესთან შეთანხმებულები:

- ვინაიდან რამდენიმე ცვლილება შევიდა პრეფიქსების ლოგიკებში, საჭირო იქნება ფინანსურ ერთეულებში რამდენიმე ცვლილების შეტანა,

  - გეგმიური მომსახურებების შემთხვევაში - წაიშალოს უკვე დაგენერირებული ფინანსური ერთეულები და დაგენერირდეს ახალი ფინანსური ერთეულები ახალი ლოგიკების გათვალისწინებით. [სერგო - 1] (ლოგიკების ცხრილის მერე)

NCDC

- ქვეკომპონენტის დამტკიცების მოხსნა შეიძლებოდეს, რადგან წინასწარ არ არის განსაზღვრული ბიუჯეტი და წლის დასაწყისში შეიძლება არ დამტკიცდეს - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- კომპონენტებისა და ქვეკომპონენტების დამტკიცება შეიძლებოდეს 0-იანი დამტკიცებული ბიუჯეტით - გასავლელია [სერგო]

- შეიძლებოდეს ხის გადაწყობა ინტერფეისიდან - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- ხელშეკრულების ბიუჯეტის ვალიდაციისას გასათვალისწინებელია, რომ შეიძლება ხელშეკრულება დასრულდეს და ხელშეკრულების ჯამური თანხა სრულად ათვისებული არ იყოს. ამ შემთხვევაში დარჩენილი გამოთავისუფლებული თანხის გათვალისწინება უნდა ხდებოდეს ახალი ხელშეკრულების რეგისტრაციისას ჯამური თანხაზე ვალიდაციის დროს. - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- სახაზინო კოდების სია წამოსაღებია ხაზინიდან [მოიცავს მე-2საკითხი  მრავალწლიანობა ხაზინის მხარეს]

- მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ხაზინაში გაგზავნა წლების შესაბამისად

  - ხელშეკრულების ლიმიტების ნაწილის ვალიდაციები მ/ჩ აქტის რეგისტრაციისას

  - ხელშეკრულებების რეგისტრაცია ხაზინაში - ვერტიკალურებთან კავშირშია

  - საზღვარგარეთ მკურნალობა - ვერტიკალურებთან კავშირშია

ოდესმე გასაკეთებლები:

- მე-4 დონე - ვაჟა და სხვები მოდულების შესაბამისად:

  - მ/ჩ აქტების ექსელში ექსპორტი - სვეტებია დასამატებელი რაც ჩანს ცხრილში [სერგო]

- აგენტების მიხედვით Reporting-ი. ზოგადი თემაა.

- საინფორმაციო პორტალზე პრეისკურანტის ბეჭდვა ( "შეცვლილი") ფასების გადაგზავნის შემდეგ აღარ ხდება, რის გამოც კლინიკები ვერ ასწრებენ პრეისკურანტის ამობეჭდვას და  წარმოდგენას სააგენტოში ,რომელიც აუცილებელია ყოველი ცვლილების შეტანის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა ამოიღოს სრული ვერსია. გთხოვთ, რომ ეს ვალიდაცია ჩაიხსნას და " შეცვლილი"-ს მონიშვნის შემთხვევაში, ბეჭდვა ხდებოდეს თარიღების მითითებით,რომლის ფარგლებშიც შეტანილი ცვლილებების ამობეჭდვას შესძლებს კლინიკა მხოლოდ.

- FinancingItem ცხრილში ChargingMethodID არ უნდა იყოს Nullable-ი.

- ხაზინის ნაწილში სერვისების გამოძახების Log-ი

- DocNumber IsUnique Index

- კოდში ToDo-ები

- რეპორტინგიდან ღილაკით ან ლინკით ფინანსურის მ/ჩ-ში გადასვლა. გასავლელია ზუსტად რას აკეთებენ, სიაზე გადადიან თუ დათვალიერებაზე.

- NCSP-ების რაოდენობების 0-დან 1-ანზე გადაკეთება ფინანსური მოდულში ფინანსურ ერთეულებში

- დასამატებელია პროგრამაში  „ფსიქიკური ჯანმრთელობა” კომპონენტი „ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა“  სადაც უნდა მიებას ფორმა „N16 სტაციონარული ფორმა“  (ველოდებით მანუჩარს- ფინანსურში რეგისტრირებულია სხვა სახელით და არ აქვს გაწერილი ბიუჯეტი)

- ხელშკრულების წლებზე ვალიდაცია ხელშეკრულებების სერვისებში - საჭიროა იმ შემთხვევისთვის, როცა ხელშეკრულება არ არის ვაუჩერული, მოქმედების პერიოდი არის მიმდინარე წლიდან მომდევნო 2 წლის გავლით. ხელშეკრულების რეგისტრაციისას მომდევნო წლების ბიუჯეტები ვერ მიეთითება, რადგან ქვეკომპონენტების დონეზე არ არის მითითებული (სახელმწ. ბიუჯეტი არ არის დამტკიცებული) და მომავალი წლის დადგომისას შეიძლება დააგვიანდეთ ბიუჯეტის მითითება და შემთხვევა ვერ უნდა დარეგისტრირდეს CaseRegistration-ში სანამ არ მიუთითებენ. გაკეთებამდე გასავლელია.

- სატარიფო ზონებია არასწორად დამატებული

- პროვაიდერის არჩევის Popup-ი:

  - ცალკე კონტროლის გაკეთება

  - არსებულების გვერდების გადაწყობა

- პროგრამა/კომპონენტი/ქვეკომპონენტის არჩევის Popup-ი:

  - ცალკე კონტროლის გაკეთება

  - არსებულების გვერდების გადაწყობა

სოსოს რჩევები:

- Clustered Index-ი Partitioning-თვის - ითვლებოდეს DateDeleted, დაწესებულების (ან მომხმარებლის) ველების მხიედვით

- Temp DB-s მხოლოდ „.mdb“ ფაილი დაიყოს 8-ად.

- ვინჩესტერზე კლასტერის ზომა იყოს 64 KB.

- გასარჩევია ახალი ტიპის Index-ი (Columnstore Indexes)

გასატესტი:

- ლიმიტები [ადელინა - 1] 18.მარტი დაიწყებს

  - ქვეკომპონენტის დამატების მერე ნებისმიერი მაგ: ატრიბუტის კლასიფიკატორის და ა.შ. დამატებაზე დაჭერისას გამოდის 2 პოპაპი, ქვეკომპონეტისა და რაც ავირჩიეთ.

  - რედაქტირებისას date change არ ინახება.

  - რედაქტირების გვერდზე საერთოდ არ არის ვალიდაციები.?

  - ლიმიტების სერვისებმა დააბრუნოს მხოლოდ აქტიური სტატუსის ლიმიტები და მათი ნომრები

  - აქტიური ლიმიტის შეცვლა არ შეიძლებოდეს ( ღილაკი არ ჩანდეს და Url-ის ხალით აკრეფისას შეცდომა გამოიტანოს)

  - შეიძლებოდეს აქტიური და საწყისი შეყვანის სტატუსების მქონე ლიმიტების წაშლა

  - ლიმიტის წესის რეგისტრაცია/ცვლილებისას ვალიდაცია: თუ მონიშნულია „ულიმიტო“ ან „არ ეკუთვნის მომსახურება“, მაშინ არ უნდა იყოს მითთებული ლიმიტის ტიპი და პერიოდი. ასევე პირიქით.

  - ლიმიტის ნომერი გამოჩნდეს MedicalData-ს სერვისების შეტყობინებებში.

  - ლიმიტების სიის გვერდზე ფილტრაცია ნომრით, სტატუსით,, მომსახურების პაკეტითა და სადაზღვევო კოდით

  - პოპაპებში გახსნისას ძველი მონაცემები გასუფთავდეს.ასევე ერორ მესიჯები

  - update panel - ს აქვს მითითებული cancel control და ამიტომ არ შედის ONCLIC ზე.

  - სიაში გამოჩნდეს წესისი რეგისტრაციის თარიღი და გაუქმების ღილაკი

  - გაუქმებული ლიმიტის შეცვლა არ უნდა შეიძლებოდეს

    - სიაში არ ჩანდეს რედაქტირების ღილაკი

    - თუ ხელით მიუთითებენ რედაქტირების URL-ს, გადაიყვანოს Error Page-ზე. (GoToErrorPage)

    - თუ გაუქმებულია არ ჩანდეს გაუქმების ღილაკი

  - დაემატოს ველები:

    - სტატუსის გაჩენა (რეგისტრაციის, რედაქტირების, დათვალიერების და სიის გვერდებზე):

      - საწყისი შეყვანა ()

      - აქტიური

      - გაუქმებული

      - დაამატე ახალ ცხრილად

    - ლიმიტს გაუჩნდეს ნომერი (LimitNumber - Int), რომელიც გამოჩნდება ცხრილშიც (Identity) - (რედაქტირების, დათვალიერების და სიის გვერდებზე):

- კოდის დამატების ინტერფეისი ქლაუდზე [ნანა+უშკა+სერგო -1]25.მარტს  იქნება მზად სატესტო ვერსია

  - ქლაუდში ინტერფეისის გაკეთება

  - ფინანსურში სერვისის დამატება (ფინანსური ერთეულების დასაბრუნებელი)

  - ცხრილში SSA-ის გამოუჩნდეს პროგრამა, კომპონენტი, ქვეკომპონენტის სვეტები, რომლებიც ფინანს. ერთეულის დამატების Popup-ში ჩანს. ეს სვეტები არ გამოუჩნდეს დაწესებულებებს. [ნანა- 1] 1.აპრილი

- ქიმერიძე:

  - ვალდებულებების შექმნისას ქვეკომპ-ით ფილტრაცია აუცილებელი რომ არ იყოს [დიტო - 1] გატესტილია (სერგო)

  - მიღება/ჩაბარების აქტების სიაში რეესტრების გარეშე CheckBox-ი გადაკეთდეს  Combo-დ, რომ შეიძლებოდეს რეესტრიანი და ურეესტრო მ/ჩ აქრების ერთად მოძებნა.[დიტო - 1] გატესტილია (სერგო)

    - ამის გარდა უნდა შეიძლებოდეს რამოდენიმე სტატუსით ერთდროულად გაფილტვრა [დიტო - 1] მიმდინარე 1.აპრილი გატესტილია (სერგო)

    - გაუქმებულ მიღება/ჩაბარების აქტებზე გადასახდელ თანხებზე იწერებოდეს 0  გატესტილია (სერგო)

  - თუ მ/ჩ აქტი არ არის რეესტრში, ცხრილში არ ჩანდეს ვალდებულების რეგისტრაციის ღილაკი[დიტო - 1] ?გატესტილია (სერგო)

  - მ/ჩ აქტებიდან ბევრი ვალდებულების შექმნის ღილაკზე დაჭერისას არ ხდება ახალი ვალდებულებების შექმნა, როცა არსებობს მოცემულ მ/ჩ აქტზე სხვა ვალდებულება, რომელიც დაზუსტების მეშვეობით განულებულია [დიტო - 1] გატესტილია (სერგო)

  - ვალდებულებისთვის მოთხოვნის მობრუნებული თანხის გამოკლება (ვალდებულებიდან აუთვისებელი თანხის დაანგარიშებისას) [დიტო - 1]

  - ანალიტიკა -> ინფორმაცია პროგრამის ხარჯის შესახებ [ლობჟანა]

- კობალაძე: [დიტო - 1]  TT

  - რეესტრების სიაში გამოჩნდეს Combo - ერთ გვერდზე რამდენი ჩანაწერი უნდა ჩანდეს

- Billing-ის StateServer-ზე გადაწყობა: [სერგო -1]

  - ბევრჯერ ხდება GetOrganizationsByType სერვისის გამოძახება OrganizationCacheUtil-დან [[ზურა]] 24.აპრილი

  - StateServer-ის პარამეტრების ჩამატება Config-ში და სესიის კლასების სერიალიზებადად გადაწყობა [სერგო - 1] 15. აპრილი - დასრულდა 29 აპრილს

  - Cloud-დან კოდების გენერაციის Cache [[დიტო]] - სერვისი GenerateFinancialItems, კლასი FinancingItemsCache 24.აპრილი

  - მიღება-ჩაბარების აქტის დროს ბიუჯეტზე ვალიდაცია - სერვისის მეთოდი RegisterAcceptanceAct [[დიტო]]

  - Cloud-დან ფასების გადმოგზავნისას გაკონტროლდეს, რომ ერთი და იგივე პროვაიდერის მონაცემები პარალელურად არ დამუშავდეს. რიგში უნდა ჩააყენოს.  BillingWcf.SetPricesLimitsInContract, BillingWcf.SetPricesLimitsInContractIcdNcsp   [[დიტო]]

  - დაემატოს სერვისის მეთოდი LoginForToken, რომელიც დააბრუნებს TokenId. [[დიტო]]24.აპრილი

  - სერვისის ყველა მეთოდს დაემატოს პარამეტრები ProjectId და TokenId. [[დიტო]] 24.აპრილი

  - სერვისის ყველა მეთოდში მოხდეს Login-ი TokenId-ის მიხედვით. თუ ვერ გაივლის ავტორიზაციას, არ გააგრძელოს. [დიტო]

  - Hmis.Billing.Web.DatabaseLayer.LiabilityDbLayer.RegisterLiabilities() მეთოდში ჩაიდოს DatabaseMonitor-ის გამოძახება [დიტო]

- სახელმწიფო პროგრამების ხე ცარიელდება ჩაშლისას [დიტო]

- პროვაიდერების იმპორტი ეკონომიკურითვის [ლობჟანა - 1] 25.აპრილი - დასრულდა 29 აპრილს - გატესტვა არ უნდა სერგო