- მრავალწლიანობა ხაზინის მხარეს: [კოსტია - 1] TT 1. აპრილი (სადასრულებელი გასატესტია)

  - სახაზინო კოდები

  - TreasuryDictionaryUtil.GetEconomicCodesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetExpenseSubTypesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetLiabilityServiceTypesFromTreasury();

  - TreasuryDictionaryUtil.GetOrderPurposeTypesFromTreasury();

  - BlComponentExpenseClasses

- ფინანსურში ლოგების ოპერაციების გაწერა (DBML_Log ცხრილში OperationId-ები და RecordId-ები) [სერგო] - [[ადო]]

- ლოგიკების ცხრილი [ზურა + სერგო 1]  13.მარტი დავიწყოთ

  - პირველი ნაწილი - საზომი ერთეულების ინტერფეისი

    - ინტერფეისი ფინანსურში

      - ანზაღაურებადი  თანხის დათვლისას ლოგიკაში რომ გავითვალისწინოთ შემთხვევის ხანგრძლივობა კოდის ხანგრძლივობასთან ერთად

    - სერვისის გადაწყობა მოცემულ ინტერფეისზე

      - CalculatePayorProvidedService

      - CalculatePayableAmountForMonth - გასავლელია

      - გადასამოწმებელია Truncate-ის ჩადებულია თუ არა

    - ხელშეკრულების ფინანს. ერთეულებში ფასის რაოდენობასთან ერთად მიეთითოს რაოდენობის ტიპი (თვე, დღე, საათი, მომსახურებების რაოდენობა). ანუ რას გულისხმობს რაოდენობა დღეს თუ საათს და ა.შ.

    - ვალიდაციები

    - სტატუსები

    - დასამატებელია ფილტრები [ზურა]

    - არ ხდება ErrorMessage-ის გასუფთავება შემდეგ ოპერაციაზე (Postback-ზე) [ზურა]

    - საზომი ერთეულის ტესტის გაშვების ღილაკზე დაჭერისას უნდა იყოს ვალიდაციები [ზურა]  (მონიშნეთ ეს , მონიშნეთ ის?)

  - მეორე ნაწილი - ერთ ფინანს. ერთეულში შეიძლებოდეს რამდენიმე პროცენტის მითითება - მოსაფიქრებელია [სერგო]

    - 9-იანი კოდების არის 100 %-ანი ცალკე თუ გამოიყენება,  თანაკვეთისას 50%-ანი

    - ფინანსური ერთეულები ქვეკომპონენტში რომ არ რეგისტრირდებოდეს, არამედ ცალკე სია იყოს - გასავლელია

    - არასამედიცინო ფინანს. ერთეულისთვის სატარიფო ზონაში დიაგნოზის ტიპის მითითება საჭირო არ უნდა იყოს

  - მესამე ნაწილი - Case-სა და სტაც. ფორმიდან Hard Coding-ების ამოღება

    - ზურამ უნდა გადახედოს Case-სა და სტაც. ფორმის კოდს [[ზურა]]

- შაბლონები: [ლობჟანა-1]

  - ფინანს. ერთეულების შეცვლა

  - დაწესებულების ფილტრაციის Popup-ის კონტროლის გაკეთება   დაწყებულია და გააგრძელებს  ქეთის ცხრილის შემდგომ

  - ხელშეკრულების შაბლონებში დაწესებულებებით ფილტრაციაა დასამატებელი (გამოიყენე კონროლი), იმისათვის რომ შეძლონ კონკრეტულ დაწესებულებებზე (რამდენიმეზე) გაშვება

  - ხელშეკრულებებისა და ფინანს. ერთეულების შაბლონებში გასაერთიანებელია წაშლა და გენერაცია

  - საანგარიშგებო ფორმის შაბლონში

    - დაემატოს ქვეკომპონენტის არჩევა, რომ შემდგომ გაშვებისას საჭირო არ იყოს ქვეკომპონენტით ფილტრაცია. აუცილებელი არ იყოს შაბლონში ქვეკომპონენტის მითითება.

    - გენერაციის დროს თუ 2100-ზე მეტ ხელშეკრულებაზე უნდა მიებას, შეცდომას აგდებს (ExecuteQuery-ზე უნდა გადაეწყოს) 23.მაისი [ლობჟანა] მიმდინარე!!!

  - ნებისმიერი შაბლონის რეგისტრაციისას ოპერაციის ტიპებში გამოდიოდეს მხოლოდ შესაბამისი ჩანაწერები - 2 მაისი

- უფლებები ფინანსურ მოდულში

- ხელშეკრულების ლიმიტების ვალიდაცია ხელშეკრულების ბიუჯეტზე არავაუჩერულის დროს. [სერგო] ????

- ხაზინის ნაწილში საგადახდო მოთხოვნების გვედზე მობრუნებული თანხების შემოწმებისას აგდებს შეცდომას: The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters. Reduce the number of parameters and resent the request. [ლობჟანა]16 ივნისი

- ხაზინის ნაწილში ვალდებულებებისა და ს/მ-ების სიებზე დეპარტამენტის არჩევისას ავტომატურად უნდა იფილტრებოდეს სახაზ. კოდების Combo-ს მონაცემები[ლობჟანა]16 ივნისი

- შაბლონებიც უნდა გაიყოს აგენტების მიხედვით[ლობჟანა]16 ივნისი

- DatabaseMonitor კლასის გამოძახება ჩაკომენტირებულია მ/ჩ აქტის შექმნის ვებ სერვისში, რადგან რეპორტინგის მხარეს დიდხანს ტრიალებს და პრობლემა შექმნა [ლობჟანა]16 ივნისი

- მ/ჩ აქტის რეგისტრაციისას ხელშეკრულების ბიუჯეტზე ვალიდაცია. გადასახედია. [[ლობჟანა]]

- ლიმიტები [ადელინა - 1] 14. მაისი Deadline

  - ვალიდაციებია დასამატებელი რეგისტრაცია/რედაქტირების გვერდზე

    - სერვისის GetTransactionLimits და GetTransactionLimitsBySingleValues მეთოდებში უნდა დაემატოს პარამეტრი Nullable ActiveInDate, რომელიც შეედარება ლიმიტის წესის დაწყება დასრულების თარიღებს

- ქიმერიძე:  TT გასატესტია

  - ვალდებულებების ცხრილში ზოგ ჩანაწერზე წაშლილია მ/ჩ აქტების ID-ები (მაგ. ვალდ. #2169) [სერგო - 1]

  - თანხების მეათასედებით გამოყოფა [ვაჟა-1]

  - მობრუნებული თანხების გვერდის ინტერფეისი და ექსელში ექსპორტი [?]

  - თარიღების დამატება როდის მოხდა ვალდებულებისა და მოთხოვნის ხაზინაში გაგზავნა, აგრეთვე, ხაზინის სტატუსების ცვლილება (დამტკიცებულზე ან ნებისმიერზე)

  - ხაზინის ხელშეკრულების გრაფიკის დამატებისას (სათითაო ხელშეკრულების შემთხვევაში) დამატებით უნდა ეთითებოდეს სახაზინო კოდი [სერგო]

  - დაემატოს ხაზინის ხელშეკრულებების (რამდენიმესი ერთდროულად) გრაფიკის შექმნის შემდეგი ლოგიკა (დარჩეს ძველი ვარიანტიც): გრაფიკი დაიწყოს ხელშეკრულების დაწყების შემდგომი თვიდან და ხელშეკრულების დასრულების თვემდე გაეწეროს თანხები ხელშეკრულების თვის ლიმიტ(ებ)იდან. დასრულების თვეში გაიწეროს ნარჩენი თანხა. თუ ხელშეკრულება გადადის შემდეგ წელზე, მიმდინარე წლის ბოლო თვემდე უნდა იყოს გრაფიკი და აქ აისახოს ნარჩენი ღირებულება. [სერგო+დიტო] მიმდინარე

- მიმართვების Log-ში OperationId და RecordId სვეტები არ ივსება [კოსტია, ნანა]

- ახალი კოდების გენერაციის სერვისში ფინანსურ მოდულში BL_Classifications ცხრილში ხდება ჩანაწერების დუბლირება. [ლობჟანა]

- სერვისების ოპტიმიზაცია (პროვაიდერების სერვისები მხოლოდ) [ვაჟა - 1]  შემდეგი კვირა

- სინქრონიზაცია NCDC კონტრაქტები და ფინანსური ერთეულები

  - სინქრონიზებულ ხელშეკრულებებში დაწესებულებების გასწორება [სერგო - 1] აპრილი

- Billing-ის StateServer-ზე გადაწყობა: [სერგო -1] 10.აპრილს დაიწყო

  - თუ ხაზინაში იგზავნება მონაცემები, იმ მომენტში გადატვირთვისას ხაზინის ID-ის ჩაწერა ვერ ხდება ბაზაში - მოსაფიქრებელია [სერგო]

  - დაემატოს Logout მეთოდი, რომელსაც გადაეცემა TokenId. - გასავლელია ვაჟასთან

  - ყველა მოდულის გადაწყობა ProjectId-სა და TokenId-ზე

- ატრიბუტის პოპაპში დიზაინია გასასწორებელი [მარი]

- ფინანსურის SearchFinancialItems სერვისი გადასაკეთებელია და შესაბამისად Cloud-ის მხარე

  - ფინანსურში - სერვისმა უნდა დააბრუნოს პროგრამა/კომპონენტი/ქვეკომპონენტის List-ი ნაცვლად Hard-ად გაწერილი Component, Subcomponent-სა.

  - ფინანსურში - SearchFinancialItemContract-ის ნაცვლად უნდა აბრუნებდეს FinancialItemContract-ს

  - Cloud-ში  -  მოერგოს FinancialItemContract-სა და მოხდეს კომპონენტის შერჩევა List<BudgetHierarchyItemContract>-დან

- პროვაიდერების ცვლილებების ისტორია - ვინ შეცვალა/დაარეგისტრირა, როდის და იმ მდგომარეობით დათვალიერება რომ შეიძლებოდეს.

- Error - http://billing.moh.gov.ge/Pages/Liability/Register.aspx?ContractID=944b9c6b-011f-442b-a6e5-64675e8d8362&PageSessionID=642e7c0e-fcb2-4865-9c3d-1f5ce90db474

- აკოს პროვაიდერებია დასარეგისტრირებელი  დაწესებულებების ბაზაში [სერგო]

- კონტრაქტში ფინანსური ერთეულების ძებნის Popup-ი ჩასასმელია Update ანელ-ში

- ჰესპერუსიდან ფინანსური ერთეულების სინქრონიზაციის დროს არ  ეთითება ხელშეკრულების ChargingMethodID (ვერტიკალურებზეც და NCDC-ზეც)

- სერვისებში ჩაიდოს ფილტრაცია, რომ თუ პროვაიდერი გამოიძახებს, დაინახოს მხოლოდ თავისი შესაბამისი ინფორმაცია. იგივენაირად SSA-ის მომხმარებელს გამოუჩნდეს იმის მიხედვით თუ რა უფლება აქვს ფინანსურ მოდულში (უნდა გაიფილტროს დამატებით სერვისისთვის გადმოცემული financingAgentOrganizationId-თა და financingAgentDepartmentId-ით).

- ქლაუდში კოდების რეგისტრაცია - ტრიალებს დიდხანს (ლობჟანა) 11-ივნისი-2014

- ფინანსურში ფასების გადაგზავნა ტრიალებს დიდხანს [ლობჟანა 1] 11 ივნისი  11-ივნისი-2014

- და კიდევ ერთი პრობლემა მაქვს, შპს კარდიოლოგიური კლინიკა "გული",  ძველ კოდზე ფასი დავარედაქტირებინე და ვერ ვაგზავნი. იხილეთ ბმული.[ლობჟანა 1] 11 ივნისი მზადაა

- შაბლონის ჯობის ბაგი .[ლობჟანა 1] 11 ივნისი

- სოფლის ექიმების ხელშეკრულებების რეგისტრაციის ფუნქციონალი ხაზინაში [სერგო]  - 13.ივნისი მიმდინარე

  - გრაფიკის გენერაციის ახალი ლოგიკა

- ბევრი ვალდებულებების ერთად რეგისტრაცია  [სერგო]  - 12.ივნისი

- ევექსი [სერგო] დასრულდა 12-ივნისი-2014

- მრავალდონიანი აგენტი [სერგო]  - მიმდინარე

- ხაზინის სერვის  აბრუნებს ზედმეტ უკან მობრუნებულ თანხას 13.ივნისი  მიმდინარე

უშკა

- აკოს დოკუმენტი (ფარმაცია)  მიმდინარე  16.ივნისი მიმდინარე

- სათაომ ნახოს ფილიალები ჯამურად [უშკა]  - 5 - ადელინა+უშკა 11.ივნისი გაკეთებულია

- თუ არის შესაძლებელი, რომ  საინფრომაციო პორტალზე ხელოვნური კოდების ფილტრაცია შესაძლებელი იყოს შემდეგ მაჩვენებლების მიხედვით :  ჩანაწერის ნომერი (უნიკალური კოდი),  ICD-10 კოდი,   ICD-10  კოდის დასახელება, NCSP კოდი, NCSP კოდის დასახელება, ხელოვნური კოდი და კატეგორია. ხელოვნური კოდების გვერდზე  back- ს რომ წინა გვერდზე გადავყავდეთ და არ გვაგდებდეს საერთოდ პორტალიდან. :))) [[უშკა]] -9

- არასაქართველოს მოქალაქე პენსიონერის კატეგორიის დამატება ქლაუდსა და ფინანსურში 165-ე დადგენილების ფარგლებში, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების  [ლობჟანა + უშკა] - 6

- Billing-ის StateServer-ზე გადაწყობა: [სერგო -1] 10.აპრილს დაიწყო

  - Cloud-ის მხარეს ფასების გადმოგზავნისა და კომბინაციის შენახვის ღილაკზე დაჭერისას ღილაკი დაიბლოკოს, სანამ PostBack-ი არ დასრულდება [უშკა]

- საინფორმაციო პორტალზე პრეისკურანტის ბეჭდვა ( "შეცვლილი") ფასების გადაგზავნის შემდეგ აღარ ხდება, რის გამოც კლინიკები ვერ ასწრებენ პრეისკურანტის ამობეჭდვას და  წარმოდგენას სააგენტოში ,რომელიც აუცილებელია ყოველი ცვლილების შეტანის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა ამოიღოს სრული ვერსია. გთხოვთ, რომ ეს ვალიდაცია ჩაიხსნას და " შეცვლილი"-ს მონიშვნის შემთხვევაში, ბეჭდვა ხდებოდეს თარიღების მითითებით,რომლის ფარგლებშიც შეტანილი ცვლილებების ამობეჭდვას შესძლებს კლინიკა მხოლოდ. (უშკა) - 8

- ქვეადმინისტრატორის როლი USERMANAGEMENT - ში [უშკა]

- USERMANAGEMENT - ში ჯგუფები [უშკა]

- მომხმარებლების რეგისტრაციის ავტომატიზაცია ქლაუდში

- USERMANAGEMENT - ში უზერის სამოქმედო არიალის ცვლილებების ისტორიის შენახვა [უშკა]

- სოფლის ექიმების ცალკე გამოყოფა და მოდულების მიბმა. [უშკა]

- NCSP-ICD10 ჩაშლებში ფინანსური ერთეულის გენერაცია [უშკა] - გასავლელია

- სერგოს სკრიპტის გაშვება [უშკა]  4.ივნისი   გაკეთებულია

- პაროლის ჩადება მოდულებში [უშკა]  - 3 4.ივნისი გაკეთებულია

- აჭარის მომხმარებლებისთვის ჯგუფების დამატება 5.ივნისი გაკეთებულია

- ქლაუდის დოკუმენტის ველების ჩაშლა [უშკა]   4.ივნისი  მიმდინარე

- აკო : სერვისმა დააბრუნოს იმუნიზაციაში დაკონტრაქტებული დაწესებულებები[უშკა]  -4 მიმდინარე 10-11ივნისი

- რეესტრებში დაემატოს 2 სვეტი:

  - ყველა მ/ჩ აქტზე ვალდებულება შექმნილია თუ არა

  - ყველა მ/ჩ აქტზე ს/მ შექმნილია თუ არა

- სათითაო ს/მ-ის რეგისტრაციის დროს პარალელურად 2-მა რომ სცადოს რეგისტრაცია, არეგისტრირებინებს.

- მ/ჩ აქტების გვერდზე ბევრი ვალდებულების რეგისტრაციის კოდში ეკონ. მუხლის განსაზღვრა ხდება ერთი ქვეკომპონენტიდან, როცა ერთ რეესტრში შეიძლება სხვადახვა ქვეკომპონენტები იყოს შესაბამისად განსხვავებული ეკონ. მუხლებით. გადასაკეთებელია.

თეო ფუტკარაძესთან შეთანხმებულები:

- ვინაიდან რამდენიმე ცვლილება შევიდა პრეფიქსების ლოგიკებში, საჭირო იქნება ფინანსურ ერთეულებში რამდენიმე ცვლილების შეტანა,

  - გეგმიური მომსახურებების შემთხვევაში - წაიშალოს უკვე დაგენერირებული ფინანსური ერთეულები და დაგენერირდეს ახალი ფინანსური ერთეულები ახალი ლოგიკების გათვალისწინებით. [სერგო - 1] (ლოგიკების ცხრილის მერე)

NCDC

- ქვეკომპონენტის დამტკიცების მოხსნა შეიძლებოდეს, რადგან წინასწარ არ არის განსაზღვრული ბიუჯეტი და წლის დასაწყისში შეიძლება არ დამტკიცდეს - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- კომპონენტებისა და ქვეკომპონენტების დამტკიცება შეიძლებოდეს 0-იანი დამტკიცებული ბიუჯეტით - გასავლელია [სერგო]

- შეიძლებოდეს ხის გადაწყობა ინტერფეისიდან - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- ხელშეკრულების ბიუჯეტის ვალიდაციისას გასათვალისწინებელია, რომ შეიძლება ხელშეკრულება დასრულდეს და ხელშეკრულების ჯამური თანხა სრულად ათვისებული არ იყოს. ამ შემთხვევაში დარჩენილი გამოთავისუფლებული თანხის გათვალისწინება უნდა ხდებოდეს ახალი ხელშეკრულების რეგისტრაციისას ჯამური თანხაზე ვალიდაციის დროს. - გასავლელია, ხვიჩა გეთიას იდეა

- სახაზინო კოდების სია წამოსაღებია ხაზინიდან [მოიცავს მე-2საკითხი  მრავალწლიანობა ხაზინის მხარეს]

- მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ხაზინაში გაგზავნა წლების შესაბამისად

  - ხელშეკრულების ლიმიტების ნაწილის ვალიდაციები მ/ჩ აქტის რეგისტრაციისას

  - ხელშეკრულებების რეგისტრაცია ხაზინაში - ვერტიკალურებთან კავშირშია

  - საზღვარგარეთ მკურნალობა - ვერტიკალურებთან კავშირშია

ოდესმე გასაკეთებლები:

- მე-4 დონე - ვაჟა და სხვები მოდულების შესაბამისად:

  - მ/ჩ აქტების ექსელში ექსპორტი - სვეტებია დასამატებელი რაც ჩანს ცხრილში [სერგო]

- აგენტების მიხედვით Reporting-ი. ზოგადი თემაა

- FinancingItem ცხრილში ChargingMethodID არ უნდა იყოს Nullable-ი.

- ხაზინის ნაწილში სერვისების გამოძახების Log-ი

- DocNumber IsUnique Index

- კოდში ToDo-ები

- რეპორტინგიდან ღილაკით ან ლინკით ფინანსურის მ/ჩ-ში გადასვლა. გასავლელია ზუსტად რას აკეთებენ, სიაზე გადადიან თუ დათვალიერებაზე.

- NCSP-ების რაოდენობების 0-დან 1-ანზე გადაკეთება ფინანსური მოდულში ფინანსურ ერთეულებში

- დასამატებელია პროგრამაში  „ფსიქიკური ჯანმრთელობა” კომპონენტი „ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა“  სადაც უნდა მიებას ფორმა „N16 სტაციონარული ფორმა“  (ველოდებით მანუჩარს- ფინანსურში რეგისტრირებულია სხვა სახელით და არ აქვს გაწერილი ბიუჯეტი)

- ხელშკრულების წლებზე ვალიდაცია ხელშეკრულებების სერვისებში - საჭიროა იმ შემთხვევისთვის, როცა ხელშეკრულება არ არის ვაუჩერული, მოქმედების პერიოდი არის მიმდინარე წლიდან მომდევნო 2 წლის გავლით. ხელშეკრულების რეგისტრაციისას მომდევნო წლების ბიუჯეტები ვერ მიეთითება, რადგან ქვეკომპონენტების დონეზე არ არის მითითებული (სახელმწ. ბიუჯეტი არ არის დამტკიცებული) და მომავალი წლის დადგომისას შეიძლება დააგვიანდეთ ბიუჯეტის მითითება და შემთხვევა ვერ უნდა დარეგისტრირდეს CaseRegistration-ში სანამ არ მიუთითებენ. გაკეთებამდე გასავლელია.

- სატარიფო ზონებია არასწორად დამატებული

- პროვაიდერის არჩევის Popup-ი:

  - ცალკე კონტროლის გაკეთება

  - არსებულების გვერდების გადაწყობა

- პროგრამა/კომპონენტი/ქვეკომპონენტის არჩევის Popup-ი:

  - ცალკე კონტროლის გაკეთება

  - არსებულების გვერდების გადაწყობა

სოსოს რჩევები:

- Clustered Index-ი Partitioning-თვის - ითვლებოდეს DateDeleted, დაწესებულების (ან მომხმარებლის) ველების მხიედვით

- Temp DB-s მხოლოდ „.mdb“ ფაილი დაიყოს 8-ად.

- ვინჩესტერზე კლასტერის ზომა იყოს 64 KB.

- გასარჩევია ახალი ტიპის Index-ი (Columnstore Indexes)