საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC-ს შორის 2015 წლის 28 ივლისს Nპ/3504/54 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და გაწეული მომსახურების შესახებ

ინსპექტირების აქტი

თბილისი                               						11 დეკემბერი 2015წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC International შორის 2015 წლის 28 ივლისს Nპ/3504/54 ხელშეკრულების შესაბამისად კომპანია EMC-მ წარმოადგინა ამჟამად შესრულებული ცხრა ეტაპის ანგარიში, რაც მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

# სამუშაოთა პაკეტი 10: HSSP/USAID-ის მოდულების ინტეგრაციის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა განვითარება (ძირითადი მოდულები)

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 10-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის დეტალური ანალიზი.

- შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის შემუშავება.

- გარანტიის მოდულის ფარგლებში მონაცემა ბაზის სტრუქტურის დეტალური ანალიზი.

- გარანტიის შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის შემუშავება.

- EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის მოდულის განხორციელება.

- EHR-ის ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება - ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების მომხმარებლის ინტერფეისში (EHR UI) საჭიროა გარკვეული ცვლილებების განხორციელება, რომლებიც შესაძლებელს გახდის EHR-ის სისტემაში დამატებითი მონაცემების შეტანას და HSSP/USAID-ის სისტემისთვის გადაცემას.

- შემთხვევის რეგისტრაციის ფუნქციონალური შესაძლებლობების ტესტირება, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილ იქნას შემთხვევის მართვის პროცესის შეუფერხებლად გაგრძელება ახალ მონაცემთა ინტეგრაციის შემდგომ.

- კლასიფიკატორების/ცნობარების სინქრონიზაცია

- მონაცემთა გადაცემის ტესტირება (EHR->HSSP/USAID, HSSP/USAID->EHR)

- სახელმძღვანელოების შემუშავება სისტემის იმ კომპონენტებისთვის, რომლებმაც ცვლილებები განიცადეს.

- EHR->HSSP/USAID მოდულების ინტეგრაციის ტესტირება;

- სადემონსტრაციო სესიების ჩატარება მომხმარებლის სპეციალისტებთან

## პროექტის შედეგები

- სისტემის დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (ინტეგრაციის მოდული და მომხმარებლის ინტერფეისის გაუმჯობესება)

- შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის აღწერა (ყველა ტიპის შემთხვევისთვის).

- სახელმძღვანელო ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების მომხმარებლის ინტერფეისის (EHR UI)მეშვეობით შემთხვევების მართვისთვის.

- სისტემის ტესტირების ანგარიში.

# სამუშაოთა პაკეტი 11: EHP-HSSP-ის მოდულების ინტეგრაციის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა განვითარება (სხვა მოდულები)

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 11-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- EHR-თან EHP-HSSP-ის „მე-2 ტიპის“ მოდულების ინტეგრაციის განხორციელება

- EHR-თან EHP-HSSP-ის „მე-3 ტიპის“ მოდულების ინტეგრაციის განხორციელება

- EHR-ის ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, თუ ეს აუცილებელია HSSP/USAID-ის მოდულების  ინტეგრაციისთვის.

- HSSP/USAID-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა გაუმჯობესება.

- მონაცემთა გადაცემის ტესტირება

- EHR-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოსა და HSSP/USAID-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შედგენა (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).

- MoLHSA-ს სპეციალისტებთანსამუშაო შეხვედრების ჩატარება.

- EHR<-> HSSP/USAID მოდულების ინტეგრაციის ტესტირება.

## პროექტის შედეგები

- სისტემის დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (ინტეგრაციის მოდული და მომხმარებლის ინტერფეისის გაუმჯობესება) და სისტემის ტესტირების ანგარიში.

- EHR-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).

- HSSP/USAID-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შედგენა (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).

- ტექნიკური სპეციფიკაციის დოკუმენტი EHR-ის მონაცემთა პროვაიდერებისა და მომხმარებლებისთვის.

- სტრატეგია და უნივერსალური მექანიზმი EHR-სა HSSP/USAID-ს შორის მონაცემთა გაცვლის მიზნით.

# სამუშაოთა პაკეტი 12: მობილური პლატფორმის შემუსავება და ტესტირება

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 12-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- მობილური პლატფორმის შემუშავება.

- მობილურ მომსახურებათა განხორციელება

- მობილურ მომსახურებათა ტესტირება

- მობილურ მომსახურებათა სახელმძღვანელოს შემუშავება (შემოიფარგლება მობილური მომსახურებებით, რომლებიც ხორციელდება წინამდებარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში.

## პროექტის შედეგები

- მობილური პლატფორმის არქიტექტურის განსაზღვრის დოკუმენტი

- შუალედური პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების დისტრიბუტივი

- მობილური აპლიკაციების დისტრიბუტივი

- მობილურ მომსახურებათა სახელმძღვანელო, რომლებიც ხორციელდება წინამდებარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში.

# სამუშაოთა პაკეტი 13: პროექტის მართვა განვითარებისა და ტესტირების ფაზისთვის

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 13-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- ტექნიკური სპეციფიკაციის განვითარების პროცესის მართვა

- ანალიზის დეტალური გეგმის შემუშავება

- განვითარების სფეროში საქმიანობათა მართვა

- ტესტირების სფეროში საქმიანობათა მართვა

- პროექტის რეგულირების სფეროებისა და ცვლილებების შესახებ  მოთხოვნების მართვა

- სამუშაო სესიების ორგანიზება მომხამრებლის ტექნიკურ და შესაბამისი სფეროს სპეციალისტებთან.

## პროექტის შედეგები

- ფაზის დეტალური განახლებული გეგმა

- მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები

# სამუშაოთა პაკეტი 14: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის  ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა ამოქმედება (ლექსიკონი  და ძირითადი მოდულები)

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 14-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის 1-ელი ნაწილის დისტრიბუტივის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანა.

- ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის მიღება.

- ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.

- სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.

- ინსტალაციის სახელმძღვანელოს შემუშავება.

## პროექტის შედეგები

- დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტის დოკუმენტი (ინტეგრაციის მოდული და EHR-ის დანერგვა), ვერსია 1.0

- საკონტროლო ზომების დოკუმენტი

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.

- ინსტალაციის  სახელმძღვანელო.

# სამუშაოთა პაკეტი 15: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის  ფუნქციონალურ შესაძლობათა

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 15-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის მე-2 ნაწილის დისტრიბუტივის  სისტემის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანა.

- ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის მიღება.

- ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.

- სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.

- ინსტალაციის სახელმძღვანელოს განახლება.

## პროექტის შედეგები

- დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტის დოკუმენტი (ინტეგრაციის მოდული და EHR-ის დანერგვა), ვერსია 2.0

- საკონტროლო ზომების დოკუმენტი

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.

- ინსტალაციის განახლებული სახელმძღვანელო.

# სამუშაოთა პაკეტი 16: მობილური პლატფორმის მოქმედებაში ამოქმედება

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 16-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- მობილური შუალედური დისტრიბუტივის პროგრამული უზრუნველყოფის ამოქმედება სისტემის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანის მიზნით.

- მობილურ აპარატებში  (მაქსიმუმ 10) მობილური აპლიკაციის ამოქმედება ტესტირების მიზნით.

- EHR-ისა და HSSP/USAID-ის სისტემებთან მობილური პლატფორმის ინტეგრაციის კონფიგურაცია.

- მობილური პლატფორმის ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის შემუშავება და დამტკიცება.

- ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.

- სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.

- მობილურ მომსახურებათა ინსტალაცია და კონფიგურაცია.

## პროექტის შედეგები

- დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (მობილური პლატფორმა/მომსახურებები)

- სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.

- ინსტალაციის  სახელმძღვანელო.

# სამუშაოთა პაკეტი 17: პროექტის მართვა ამოქმედების ფაზის ფარგლებში

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 17-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- ამოქმედების ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების დეტალური გეგმის შემუშავება.

- ამოქმედების ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების მართვა.

- EMC-სა და მომხმარებლის ინფრასტრუქტურის სპეციალისტებს შორის კომუნიკაციის კოორდინაცია.

- ინსტალაციისა და კონფიგურაციის დოკუმენტაციის შემუშავების პროცესის მართვა.

## პროექტის შედეგები

- ამოქმედების ფაზის დეტალური გეგმა

- არსებული მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები

# სამუშაოთა პაკეტი 18: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა (ლექსიკონი და ძირითადი მოდულები) მიღება.

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 18-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან შეიმუშავოს მომხმარებლისთვის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა მიღების ტესტის (UAT) გეგმა ინტეგრაციის 1-ელი ნაწილისთვის.

- მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან განახორციელოს 1-ელი ნაწილის ინტეგრაციის მიღება UAT გეგმის  შესაბამისად.

- დეფექტების გამოსწორება და, საჭიროების შემთხვევაში, სისტემის კონფიგურაცია/რეგულირება. ტესტის დაგეგმვის ფარგლებში დეფექტების კლასიფიკაცია და თითოეულ დონეზე დეფექტების მისაღები რაოდენობის შეთანხმება  მომხმარებელთან.

## პროექტის შედეგები

- საბოლოო დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი

# სამუშაოთა პაკეტი 19: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა (სხვა მოდულები) მიღება.

## აქტივობები

სამუშაოთა პაკეტი 19-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:

- მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან შეიმუშავოს მომხმარებლისთვის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა მიღების ტესტის გეგმა ინტეგრაციის მე-2 ნაწილისთვის.

- მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან განახორციელოს მე-2 ნაწილის ინტეგრაციის მიღება UAT გეგმის  შესაბამისად.

- დეფექტების გამოსწორება და, საჭიროების შემთხვევაში, სისტემის კონფიგურაცია/რეგულირება. ტესტის დაგეგმვის ფარგლებში დეფექტების კლასიფიკაცია და თითოეულ დონეზე დეფექტების მისაღები რაოდენობის შეთანხმება  მომხმარებელთან.

## პროექტის შედეგები

- საბოლოო დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განხორციელდა ჩამოთვლილი სამუშაოების ინსპექტირება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა, კერძოდ ჩატარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაო პაკეტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაცია:

სამუშაო პაკეტი 1 – პროექტის ინიციაცია

სამუშაო პაკეტი 2 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (მთავარი მოდულები)

სამუშაო პაკეტი 3 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (სხვა მოდულები)

სამუშაო პაკეტი 4 - მობილური სერვისების ფუნქციური ანალიზი

სამუშაო პაკეტი 5 - პროექტის მართვის ანალიტიკური ფაზა

სამუშაო პაკეტი 6 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინი (მთავარი მოდულები)

სამუშაო პაკეტი 7 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინის დასრულება (სხვა მოდულები)

სამუშაო პაკეტი 8 - მობილური სერვისების ფუნქციური დიზაინი

სამუშაო პაკეტი 9 - პროექტის მართვის დიზაინის ფაზა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის ხელმძღვანელი											მიხეილ ჯანიაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ჯგუფის ხელმძღვანელი										ივანე გოლიაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ჯგუფის წევრი							დიმიტრი ალხაზოვი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი		ლაშა ენდელაძე