რეგულირების მოდულის ელექტრონული სისტემის შექმნის

პირველი რიგის სამუშაოთა ჩამონათვალი

რეგულირების მოდულის ელექტრონული სისტემა ითვალისწინებს ლიცენზიების, ნებართვების, შეტყობინებას დაქვემდებარებული საქმიანობებისა და ანგარიშგებების, ასევე აკრედიტაციისა და სერტიფიცირების ქვემოდულების შექმნას.

მოდულის დეველოპინგის ოპტიმალურად წარმართვისათვის საჭიროდ მიგვაჩნია მისი რამდენადმე დამოუკიდებელ ბლოკებად დაშლა და პროცესის პარალელურ რეჟიმში წარმართვა.

ასევე გასათვალისწინებელია სხვა პროექტებისათვის მნიშვნელოვანი ბლოკების გამოყოფა და მათი დეველოპინგის პირველივე ფაზაში განხორციელება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია პირველი რიგის სამუშაოთა ჩამონათვალი შემდეგნაირად განისაზღვროს:

- დოკუმენტების კონსტრუირებისა და მართვის სისტემის შექმნა.

ამ ბლოკის ფარგლებში უნდა შემუშავდეს ელექტრონული დოკუმენტების შექმნისა და მართვის ქვესისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული დოკუმენტების შაბლონების მომხმარებლის დონეზე შექმნას და რედაქტირებას, ასევე მათ გაუქმებას, დროებით შეჩერებას ან გააქტიურებას. დოკუმენტებს უნდა მიეთითოს სათანადო რეგულაცია (მულტი შერჩევა). ცალკეული დოკუმენტებისაგან შედგენილი პაკეტები უნდა გამოქვეყნდეს სათანადო ვებ გვერდებზე.

საჭიროების შემთხვევაში (რასაც დოკუმენტის ტიპი განსაზღვრავს) შესაძლებელი უნდა იყოს დოკუმენტის მატერიალური ფორმით წარმოდგენის შაბლონების შექმნა მათი შემდგომი ბეჭდვისთვის.

დოკუმენტების მართვის ქვესისტემა უნდა შემუშავდეს ზოგადად ყველა (მათ შორის ფარმაცევტული) მოდულისთვის.

დოკუმენტების საწყისი პაკეტები მოდულის დეველოპინგის ფარგლებში უნდა შეიქმნას, რისთვისაც საჭიროა კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა დოკუმენტის დეტალური ანალიზი.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შეტყობინებების ელექტრონული დოკუმენტების შექმნა, რაც შემდგომ ეტაპზე სხვა შაბლონებთან ერთად საშუალებას მოგვცემს სწორედ განვსაზღვროთ მონაცემთა ბაზების არქიტექტურა.

დოკუმენტების შაბლონების შექმნაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ქვედანაყოფებმა, სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტმა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, რომლებიც გადაწყვეტენ ინფორმაციის შინაარსს, მოცულობას და განსაზღვრავენ მათი წარმოდგენის შაბლონებს.

დოკუმენტების შექმნის პროცესშივე უნდა განისაზღვროს ანალიზის ინდიკატორები და კონტროლის კრიტერიუმები.

- კომუნიკაციის საშუალებების (შეტყობინებები, სტატუსები, კომენტარები) ბიბლიოთეკის შექმნა.

ამ ბლოკის მიზანია შეიქმნას კომუნიკაციის საშუალებების შაბლონების, რომლებიც უზრუნველყოფენ დაშორებულ რეჟიმში მხარეთა შორის მარტივ და გასაგებ ენაზე ურთიერთობას.

- ცალკეულ მომხმარებელთა და მომხმარებელთა ჯგუფების შექმნა და ავტორიზაცია-აუტენტიფიკაცია განხორციელდება ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემის შესაბამისი მოდულის ფარგლებში.

- ლიცენზირებული და ნებართვებისა და შეტყობინებების საფუძველზე დარეგისტრირებული სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზის შექმნასთან ერთად მიზანშეწონილია ამავე ბაზაში დაემატოს ფარმაცევტული დაწესებულებებიც, რაც ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნის საშუალებას მოგვცემს.

- განსახილველია საკითხი ლიცენზიებისა და ნებართვების მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტების, ასევე სერთიფიკაციების ელექტრონული ფორმატის დანერგვის შესახებ.

- საჭიროა დროულად დაიწყოს გარე უწყებებთან მოლაპარაკებები საჭირო სერვისების მიღების შესაძლებლობებზე, ასევე მათი მოწოდების ტექნოლოგიებისა და ფორმატების დასაზუსტებლად.