რეკომენდაციები შახტში შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად

მოკლევადიანი გეგმა

1.  შახტში არსებული შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სისტემა არაეფექტურია (შეიძლება ითქვას არ არსებობს). შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული საკადრო რესურსის კომპეტენცია არადამაკმაყოფილებელია, საჭიროებს სისტემურ ცვლილებებს, რომელიც უნდა მოიცავდეს პრაქტიკულ მაგალითებზე დაფუძნებულ სწავლებას შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხებში და შეძენილი ცოდნის დადასტურებას. შესაბამისად, საჭიროა შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სამსახურის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება. არსებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე, მიზანშეწონილია შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სპეციალისტად (H&S) დაინიშნოს დამატებით 36 უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც იქნება უცხო/გარეშე პირი ტყიბულის საზოგადოებისთვის (ვინაიდან არსებული პრაქტიკით ადგილობრივები  ვერ უზრუნველყოფენ წესების მკაცრს დაცვას და უსაფრთოების მიმართ არიან ინდიფერენტულნი).

2. შახტის მენეჯმენტმა(შახტის მმართველმა გუნდმა) უნდა გაიაროს სწავლება შრომისა და ჯანმრთელობის  უსაფრთხოების სფეროში და დაადასტუროს საკუთარი ცოდნა. ტრენინგი საშუალებას მისცემს მენეჯმენტს ახალი საერთაშორისო ტექნოლოგიური პროცესებისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვასა და ადაპტირებაში. ამასთანავე, დაეხმარება  მენეჯმენტს გაერკვეს და ორგანიზაციაში დანერგოს ისეთი უსაფრთხოდ მართვის მეთოდები რაც მორგებული იქნება სამუშაო სპეციფიკაზე, რასაც ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მართვის პოლიტიკა ჰქვია. ორგანიზაციაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე აქცენტი უნდა გაკეთდეს უსაფრთხოდ მართვის ისეთ კრიტერიუმზე, რაც საფრთხეების იდენტიფიცირებას და რისკების შეფასებას ნიშნავს. უფრო კონკრეტულად საერთაშორისო ორგანიზაციები გვთავაზობენ რისკების შეფასების ხუთსაფეხურიან სისტემას:

1.საფრთხეების განსაზღვრა(იდენტიფიცირება);

2.რისკების განსაზღვრა;

3.რისკების გამოთვლა;

4.შედეგების ჩაწერა;

5.შედეგების გადახედვა.

3. შახტის ძირითადი სამუშაო ძალა (დასაქმებულები) ხასიათდება შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების კომპეტენციისა და ცოდნის მკვეთრი ნაკლებობით. შესაბამისად, სავალდებულოა სამუშაოს დაწყებამდე აუცილებელი ინსტრუქტაჟის ჩატარება კონკრეტული საფრთხეების და რისკების შესახებ (კონკრეტული შრომითი აქტივობიდან გამომდინარე არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება), ასევე საევაკუაციო სამოქმედო გეგმის შესახებ და მიწოდებული ინფორმაციის ცოდნის შესამოწმებელი გამოკითხვა.

4. არ არსებობს საფრთხის იდენტიფიცირების  და რისკის შეფასების მეთოდოლოგია და პრაქტიკა.  მოკლევადიან პერიოდში, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს სამუშაოსთან დაკავშირებული რეალური საფრთხეების და რისკების შეფასება (ეს პროცესი მოითხოვს უწყვეტ ციკლს, შესაბამისად სისტემურად უნდა დაინერგოს მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პროცესში და გახდეს კომპანიის მენეჯმენტის ძირეული კომპონენტი).

5.  სამუშაო მეთოდები და პროცედურები მოძველებულია,  შესაბამისად უნდა მოხდეს სამუშაო მეთოდების გადახედვა და უსაფრთხოების პროცედურების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

6. უნდა შემუშავდეს ახალი, ადეკვატური სამაშველო და ავარიული გეგმები. დაწესდეს ანგარიშგების სტანდარტები კრიტიკულ დროს.

7. მიზანშეწონილია ღამის ცვლაში ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების აკრძალვა. შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ინციდენტები ძირითადად ხდება ღამის ცვლაში, გამთენიისას, როდესაც დასაქმებულთა ორგანიზმზე მოქმედებს ე.წ ბიოლოგიური საათი და მენეჯმენტის მხრიდან ხორციელდება ნაკლები კონტროლი.  მიზანშეწონილია აიკრძალოს აფეთქებები ღამის ცვლაში და ამასთანევე, ნაცვლად არსებული წესისა, რომელიც გულისხმობს ანაზღაურებას გამომუშავებით (რაც მუშებს უბიძგებს სიჩქარისკენ უსაფრთხოების წესების გვერდის ავლით), სახელფასო განაკვეთი იყოს ფიქსირებული.

- უსაფრთხოდ მუშაობისთვის ადამიანის წახალისებისთვის რეკომენდირებულია ბონუსების სისტემის დაწესება.

9. DMT-ის მიერ მომზადებული აუდიტორულ დასკვნაში ასახული შესასრულებელი პრევენციული ღონისძიებების თანმიმდევრული შესრულების გეგმა-გრაფიკის შედგენა და წარმოდგენა (კონკრეტული გამოსასწორებელი დავალებების გაწერა, ვადების განსაზღვრა,  რესურსის განსაზღვრა, პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა).

10.ინციდენტების მოკვლევის და ანალიზის პროცესი არაეფექტურია, შესაბამისად უნდა მოხდეს ინციდენტების მოკვლევისა და ანალიზის პროცესის საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავება და  დანერგვა ინციდენტების ანგარიშგების გაუმჯობესება.

11. შრომის უსაფრთხოების მიზნით კომპანია განიცდის აუდიტის მკვეთრ დეფიციტს, შესაბამისად საჭიროა უსაფრთხოების კუთხით აუდიტორული კომპანიის მომსახურება.

12. ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების პროცესში კონკრეტულ ქმედებებზე კონკრეტული პასუხიმგებლობის მქონე პირების განსაზღვრა, რომლებიც გააკონტროლებენ უსაფრთხოების წესების სრულ დაცვას  (მაგ. მავნე აირების კონტროლზე, მოტენვის პროცესზე, დასაქმებულების საშიში ზონიდან უსაფრთხო მანძილზე გაყვანაზე, ამფეთქებლის ქმედებებზე ტექნიკური ზედამხედველი, საამფეთქებლო მანქანის და ფეთქი მასალის აფეთქების პროცესში სწორად გამოყენებაზე პასუხისმგებელი პირი, აფეთქების შემდგომ პროცესზე მათ შორის განიავებაზე, აირების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირი). ზედამხედველობის დამატებითი დონე უნდა იყოს მენეჯერთა ჯგუფი - საწყის ეტაპზე ბურღვა-აფეთქებით სამუშაოებზე მაღალი რგოლის მენეჯმენტის წარმომადგენლის დასწრება.

ინციდენტებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

- შახტში არსებული მონიტორინგის სისტემები არაეფექტურად გამოიყენება, შესაბამისად უნდა შემუშავდეს მექანიზმები, რომლებიც გამორიცხავს შახტში დამონტაჟებული მონიტორინგის სისტემის გვერდის ავლის შესაძლებლობას, კეძოდ, მიწისქვეშ სამუშაო ადგილებზე  მყოფი  პერსონალის მიერ ჩიპების მოხსნის შესაძლებლობას.

- მოხდეს შახტში, დანიშნულების მიხედვით გამოსაყენებელი ასაფეთქებელი ნივთიერებების მკაცრი კონტროლი.

- ქვანახშირის მტვრის აფეთქების პრევენციის მიზნით, გამონამუშევრების წყლით სისტემატური ჩამორეცხვა (საამფეთქებლო სამუშაოებისას, აფეთქების ადგილიდან 20 მეტრის რადიუსში), ასევე  ინერტული ქვის მტვერის გაფრქვევა გამონამუშევრების  ზედაპირებზე აალებადი მტვერის  შემადგენლობის შესამცირებლად.

- სისტემატიური კონტროლი ნახშირის მტვრის კონცენტრაციის გასაკონტროლებლად. შემოწმებისას აღებული ნიმუშები უნდა შეიცავდეს 80% არააალებად მტვერს.

- შახტში მეთანის და ქვანახშირის აფეთქებებისგან გამოწვეული ტალღის გავრცელების ჩასახშობად ფიქალის მტვრის, წყლის ან ექვივალენტური დაცვის ფუნქციის მქონე დამოუკიდებელი დამცველი ბარიერებით ძირითადი გვირაბების სრუყოფილად აღჭურვა.

- შახტის სალიანდაგო მეურნეობის უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნათა შესაბამისად მოწყობა.  ელმავლების გარემონტება (სავარძლების მონტაჟი, სამუხრუჭე და უსაფრთხოების კომპონენტების მოწესრიგება) და სრულ შესაბამისობაში მოყვანა არსებულ სტანდარტებთან.

- ,,შუქნიშნი’’-ს სისტემის დანერგვა. ე.წ. „შუქნიშანი“ თავის თავში მოიაზრებს შემდეგს:

შახტში არსებული გარემო-პირობების სწრაფმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ახალი საფრთხეები და მენეჯმენტის მიერ ძალიან ცხადად უნდა იყოს გაწერილი თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ ასეთ შემთხვევებში ზედამხედველებმა თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. უნდა არსებობდეს გარკვეული გადაწყვეტილების ხარისხის ლიმიტი, რომლის მიღებაც „ადგილზე“ იქნება ნებადართული. შესაძლოა საჭირო გახდეს წარმოების სრული შეჩერება, ვიდრე მენეჯმენტი იპოვის შესაბამის გადაწყვეტილებას (აღნიშნული საკითხი განხილულია და საორიენტაციო ცხრილი წარმოდგენილია სრულ ანგარიშში  სექციაში „შუქნიშანი“). ზედამხედველს არ უნდა ეშინოდეს საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოს შეჩერების. ამის ნაცვლად იგი იმსახურებს შექებას და მადლობის გადახდას სამუშაოს სწორი შესრულებისთვის. ზედამხედველს ზუსტად უნდა ესმოდეს ცვლად გარემოზე საკუთარი რეაქციების ზღვარი. ამ მიზნით, ზედამხედველებმა უნდა იმუშაონ სისტემაში ‘შუქნიშანი’. ასეთ სისტემაში ზედამხედველს ეძლევა ზუსტი სახელმძღვანელო იმისა თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ცვალებად გარემოებებში რაც აგრეთვე მოცემულია სრულ ანგარიშში წარმოდგენილ ცხრილში. ეს მხოლოდ მარტივი მაგალითია, რომლის განვრცობაც და სხვადასხვა სიტუაციებთან მისადაგება შემდგომში შეიძლება, მაგრამ კარგად შეესაბამება მინდელის სანგრევის სიბრტყეებს. მოცემული სისტემა არ ანაცვლებს რისკების შეფასების სისტემას. თავად ეს სისტემა არის რისკების შეფასების ერთ-ერთი ტიპი და მიზნად ისახავს ზედამხედველებისთვის დახმარებას იმაში, რომ დაადგინონ რა ქცევა არის მოსალოდნელია მათგან.

- დახრილ გამონამუშევრებში  ადამიანის გადასაადგილებელი მექანიზმების მოწყობის შესაძლებლობის განხილვა. იგულისხმება ავტომატიზირებული მოძრავი ლიფტები ადამიანების გადასაყვანად.

საამფეთქებლო სამუშაოებისას გასათვალისწინებელი ზომები

- ასაფეთქებელი შპურების უსაფრთხოდ და ეფექტიანად დამუხტვისთვის, ამფეთქებლის უზრუნველყოფა ასაფეთქებელი შპურების დასამუხტად საჭირო ხის ინსტრუმენტით და  შპურების გამოსასუფთავებლად საჭირო საფხეკით.

- არ უნდა არსებობდეს აფეთქების საუბნე და მაგისტრალური ქსელზე დაზიანებები და არ უნდა ირღვეოდეს მაგისტრალური ქსელის მთლიანობა. უნდა განხორციელდეს მისი მუდმივი მონიტორინგი და დაზიანებული ადგილების დროული შეცვლა/აღმოფხვრა.

- ყოველი ასაფეთქებელი სამუშაოს დაწყებამდე,  ჩატარდეს ბუნებრივი აირის კონცენტრაციის გაზომვა, თითოეული ასაფეთქებელი შპურიდან არანაკლებ 20 მ-ის რადიუსზე ყველა ხელმისაწვდომ ადგილას (მოიცავს ჭერსაც და ნებისმიერ სიღრუეს). გაზომვებისას მეთანის პროცენტული მაჩვენებელი მოცულობით არ უნდა აღემატებოდეს 1 %-ს.

- მეთანის  აღმოჩენის გასაადვილებლად,  გამონამუშევრების ძნელად მისაღწევი ადგილებიდან, სიღრუეებიდან, მეთანის კონცენრტაციის ნიმუშების აღება განხორციელდეს საკმარისად  გრძელი ზონდების მეშვეობით.

- ამფეთქებელს უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილების გამომხატველი ვიზუალური ნიშანი, მაგალითად - ამფეთქებლის შლემის ნათურაზე წითელი, ნახევრადგამჭვირვალე საფარის გაკეთება, რითაც ამფეთქებლის ამოცნობა მარტივად მოხდება.

- აფეთქების ქსელთან მიერთებამდე  მოხდეს აფეთქების წრედის უწყვეტობის შემოწმება. იმ შემთხვევაში, თუ წრედი არ არის უწყვეტი,  უნდა მოხდეს მასზე  დაზიანებების აღმოჩენა-გამოსწორება,  შემდგომი გამართვა და ხელახალი ტესტირება.

- სააფეთქებლო მანქანის ე. წ. „ორი გასაღების პრინციპით“ მუშაობის წესის დანერგვა, რაც გულისხმობს საამფეთქებლო მანქანის და მისი ასამუშავებელი გასაღების ორ სხვადასხვა პირზე მინდობას (გასაღებზე კონტროლი განახორციელოს ზედა რგოლის მენეჯერმა).

ვენტილაცია, ხანძრის და აფეთქებისგან თავდაცვა

1. საწყის ეტაპზე სამუშაოს განახლებამდე განისაზღვროს ვენტილატორის  მახასიათებლების მრუდი.

2.  შახტში განიავების ქსელის სრული სურათის წარმოსაჩენად ჩატარდეს გვირაბების აირული და დეპრესიული აგეგმვა, რომლის შედეგების გათვალისწინებით  განხორციელდეს ჰაერის ხარჯის, დეპრესიის და ვენტილაციის გაანგარიშება.

3. ჭერში მეთანის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად, უზრუნველყოფილ იქნას არანაკლებ 0,5 მ/წმ ჰაერის მინიმალური სიჩქარე.

4. ბუნებრივი აირის საზომი მოწყობილობების დაკალიბრება მოხდეს 6 თვეში ერთხელ მიწის ქვეშ. ასევე მოხდეს აირის მონიტორინგის სისტემის სისტემატური შემოწმება. განხორციელდეს სამთო ოსტატებზე გაცემული აირ-ანალიზატორების (დეტექტორები) დაკალიბრება.

5. მიწისქვეშ ეფექტური სახანძრო დაცვისთვის მოეწყოს  წყლის მიწოდების რეგულარული  წერტილები, ჰიდრანტები, შლანგები, შესასხურებელი მილები და ცეცხლმაქრობები. წყლის მილების განივი კვეთები ისე უნდა განისაზღვროს, რომ წყლის ნაკადის მოცულობა იყოს მინიმუმ 400 ლ/წთ სტატიკური წნევის მინიმუმ 1,5 ბარის პირობებში და ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერ დროს მილის ჰიდრავლიკურად ყველაზე სუსტ წერტილშიც კი. სტატიკური ნაკადის წნევა არ უნდა აღემატებოდეს 15 ბარს.

8. შეძენილ იქნას ევროპული სტანდარტის შესაბამისი მაიზოლირებელი თვითმაშველები. საევაკუაციო დრო უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 45 წუთს, ავარიის ლიკვიდაციის გეგმის გათვალისწინებით. საჭიროების შემთხვევაში, თუ ავარიის დროს საევაკუაციო დრო აჭარბებს 45 წთ-ს, უნდა მიეწოდოთ საევაკუაციოდ საჭირო დროის გათვალისწინებით.

9.თითოეული სამთო ოპერაციისთვის უნდა განხორციელდეს აირების რეალური ემისიის წინასწარი ანგარიში, იმისთვის რომ მოხდეს მეთანის შესამცირებლად საჭირო ჰაერის რაოდენობების გამოთვლა.

10. განხორციელდეს დეგაზაციის სისტემის შემუშავება. აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნას ექსპერტულ დონეზე.

11. შახტის უბნების ვენტილაციის გაუმჯობესების მიზნთ განხილულ იქნას ახალი სისტემების შესაძლებლობა.

12. შახტის ძალებით მომზადდეს და სათანადოდ აღიჭურვოს  დამხმარე მაშველების გარკვეული რაოდენობა დამუშავების და წარმოების სამუშაოებისათვის, ასევე საავარიო შემთხვევისას დაუყოვნებელი დახმარების აღმოჩენის მიზნით.

გვირაბების შეკეთება

1. განხორციელდეს დაზიანებული მიწისქვეშა გვირაბების მონაკვეთების გამაგრება გაყვანა-გამაგრების პასპორტების შესაბამისად და რეგულარულად მოხდეს აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.

2. გაყვანა-გამაგრების პასპორტებში ჩაიდოს დეტალური სქემები (ოპერირების და უსაფრთხოების პროცედურები), რომლებიც საჭიროა ჩამოშლილი ჭერის გასამაგრებელი სამუშაობის განსახორციელებლად თითოეულ ეტაპზე. ჩამონგრეული სივრცის გასამგრებლად გამოყენებული უნდა იქნას  დროებითი სამაგრები (მაგ: გრძივი კოჭი და დაფები).

3. ჭერის ჩამონგრევის თავიდან ასაცილებლად,  სიღრუეების ამოვსების ერთ-ერთ მეთოდად გამოყენებულ იქნას ხსნადი ქაფი, რაც ასევე გამორიცხავს სიღრუეში მეთანის დაგროვების შესაძლებლობას.

4. გაყვანა-გამაგრების პროექტებს თან უნდა ახლდეს სამუშაოების უსაფრთხოდ შესრულების პროცედურები. ავარიული და საგანგებო სიტუაციების დროს სამოქმედო და სამაშველო გეგმები.

5. კუსტარული სამუშაო აღჭურვილობის (სკრეპერი, კიბეები, სამუშაო პლატფორმები) ხმარებიდან ამოღება და გამართული ქარხნული აღჭურვილობის გამოყენება.

6. უსაფრთოების ნიშნებით სამუშაო ადგილების და სივრცეების უზრუნველყოფა, ძველები და დაზიანებულები შეიცვალოს ახლით. დაემატოს ახალი მაფრთხილებელი, ამკრძალავი, სარეკომენდაციო ხასიათის ნიშნები, მოეწყოს კონვეირების და მექანიზმების ჩართვა გამორთვის შემატყობინებელი ხმოვანი სასიგნალო სისტემები.

სამთო დარტყმები და ბუნებრივი აირის უეცარი გამოფრქვევები (აფეთქებები)

1. სამთო დარტყმების პრევენციისათვის, ახალ უბნებზე მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებამდე მოხდეს ნახშირის ფენების რეგიონალური გაჟღენთვა წყლით, ტენიანობის სამიზნე მნიშვნელობის მიღწევამდე.

2. განხორციელდეს ნახშირის ფენების ბუნებრივი ტენიანობის და ბურღვის წვრილმანის ოდენობის მიხედვით უწყვეტი მონიტორინგი (შრეების პროგნოზული ბურღვა)  სამთო დარტყმების რისკის შესამცირებლად. მონიტორინგისას უარყოფითი შედეგების დაფიქსირების შემთხვევაში დამატებით განხორციელდეს ლოკალური გაჟღენთვები.

3.  კონკრეტული საფრთხეების შეფასების მიზნით ნახშირის ფენებში ბუნებრივი აირის შემადგენლობის განსაზღვრა.

სამუშაოთა უსაფრთხო წარმოებისათვის მოსამზადებელი ინსტრუქციები

1. ნახშირის მტვრის აფეთქების პრევენციის მიზნით, მომზადდეს და დამტკიცდეს  მოპოვებით უბნებზე გამონამუშევრების წყლით მორწყვის და ინერტული მტვრის გაფრქვევის ღონისძიებების დეტალურად გაწერილი საწარმოო ინსტრუქცია (უსაფრთხოების პროცედურა - გეგმა).

2. მომზადდეს და დამტკიცდეს ნახშირის ფენების სამთო დარტყმების გამოვლენის საშიშროების, ასევე მათი  გაჟღენთის ხარისხის კონტროლის წინასწარი შესწავლისა და დადგენის მიზნით ლაბორატორიული ანალიზების აღებისა და შედეგების დამუშავების საწარმოო ინსტრუქცია (უსაფრთხოების პროცედურა - გეგმა).

3. სამთო დარტყმების პრევენციის მიზნით, მომზადდეს და დამტკიცდეს   ნახშირის წყების რეგიონალური და ნახშირის ფენის ლოკალური წყლით გაჟღენთის დეტალურად გაწერილი საწარმოო ინსტრუქცია (უსაფრთხოების პროცედურა - გეგმა) თანდართული გრაფიკული ნაწილით (გაჟღენთვის სქემები და სხვა).

4. მომზადდეს და დამტკიცდეს შახტში მავნე და ფეთქებადსაშიში აირების შემადგენლობის ლაბორატორიული და ექსპრეს მეთოდით სინჯების აღების,  გაზომვების, მათი პერიოდულობის, ასევე გაზომვის ადგილების განსაზღვრის საწარმოო ინსტრუქცია (უსაფრთხოების პროცედურა - გეგმა).

5. მომზადდეს და დამტკიცდეს შახტში ენდოგენურ ხანძრებთან ბრძოლის პრევენციული ღონისძიებების, ასევე მათი დაფიქსირების შემთხვევაში მაიზოლირებელი სამუშაოების განხორციელების დეტალური საწარმოო ინსტრუქცია (უსაფრთხოების პროცედურა - გეგმა).

6. ინსტრუქციების (ოპერირების და უსაფრთხოების პროცედურების - გეგმების) დასამუშავებლად ადმინისტრაციის მიერ შეიქმნას სამუშაო ჯგგუფი, სადაც ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწვეული ექსპერტები.

რეკომენდაციები საშახტო ლიფტზე

1. შახტის დამხმარე საამწეო დანადგარის  უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით,  ვინაიდან  ადმინისტრაციის მიერ ვერ იქნა სრულად წარმოადგენილი  უსაფრთხოების შესაბამისი კომპონენტების მკაფიო და ფაქტებით დადასტურებული დოკუმენტაცია, ასევე სიძველის გამო წინასწარი შეფასებით დანადგარი ვერ  ჩაითვლება დასავლეთის ქვეყნების სტანდარტის შესაბამისად.  დანადგარს არ აქვს ამოწურული საექსპლუატაციო რესურსი. DMT-ს ანგარიშის მიხედვით არსებული სენსორების, გადამრთველების, სარქველების, ძირითადი მექანიკური ნაწილების, როგორიც არის ამწე დოლურა, შკივები, საკისრები და სხვა  მომავალშიც შეიძლება იქნას გამოყენებული მათი სათანადო შემოწმების შემდეგ. აღნიშნულ შემთხვევაში  უნდა მოხდეს შახტის დამხმარე ჭაურის მთავარი საამწეო დანადგარის მექანიკური და ელექტრული ნაწილების გამართვა-გამოცდა  „საშახტო საამწეო დანადგარების რევიზიის, გამართვის და გამოცდის სახელმძღვანელო“-ს თანახმად გათვალისწინებული მოცულობების და მოთხოვნების შესაბამისად სპეციალიზირებული ორგანიზაციის მიერ.  ანალოგიური ღონისძიებები უნდა  განხორციელდეს შახტზე არსებულ ყველა საამწეო დანადგარებზე, რისთვისაც საჭიროა სათანადო გეგმა-გრაფიკის შედგენა.

2. საამწეო დანადგარების შემოწმება-გამართვა, გამოცდისათვის  შესრულებული ყველა სახის  სამუშაოები გაფორმებულ იქნას სათანადოდ ხელმოწერილი და დამტკიცებული ტექნიკური დოკუმენტაციით.

3. პროფილაქტიკური/სარემონტო სამუშაოების დროს დოკუმენტაციის შედგენა და რეგულარულად წარმოება.

4. მოძიებული, დაკომპლექტებული და განახლებული იქნას შახტზე არსებული ყველა სახეობის საამწეო დანადგარების და ცალკეული ელემენტების ექსპლუატაციის ყველა სახის საჭირო ქარხნული ტექნიკური დოკუმენტაცია.

5. შახტის საამწეო დანადგარის მექანიკური და ელექტრული ნაწილების შემოწმებისა და გამართვა-გამოცდიდან ყოველ მეექვსე თვეს, კომისიის მიერ შახტის მთავარი მექნიკოსის ხელმძღვანელობით, განხორციელდეს საამწეო დანადგარების ტექნიკური დათვალიერება და გამოცდა სათანადო ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოცულობით.

6. შახტის ყველა საამწეო დანადგარების განლაგების კამერები (შენობები) უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკური ექსპლუატაციის მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციით.

7. საკომუნიკაციო (კავშირის) სისტემის საკონტროლო მოწყობილობებს და კომპონენტებს მიმღებ ბაქანზე  და სამანქანო განყოფილებაში სიგნალიზაციის ფარებზე,  პანელებზე და გამზომ ხელსაწყოებზე  უნდა ჰქონდეს მკაფიო ერთიდაიგივე დასახელების მისამართები,  ოპერაციის რეჟიმები, მაგალითად, ხალხის აწევა, ტვირთების აწევა, სპეციალური ტვირთები, ბაქნების ჰორიზონტები, ტექნიკური მომსახურება-შემოწმება. აწევის ოპერაციების რეჟიმები, გადართვა-გადმორთვის პროცესების თანმიმდევრობა მითითებული იქნას რეჟიმების პროცედურების აღწერის ინსტრუქციებში.

8. მოხდეს შახტის საამწეო დანადგარების საამწყობო ელექტრო და მექანიკური აღჭურვილობების ყოველდღიური და პერიოდული დათვალიერების ჟურნალების წარმოება,  დათვალიერების შედეგების (დაზიანებები, გაუმართაობები და ა.შ.) დეტალური ჩანაწერებით.

გრძელვადიანი გეგმა

სამთო სამუშაოების ჩატარების ალტერნატიული მეთოდები

უნდა განისაზღვროს ყველაზე მეტად შესაფერისი ალტერნატიული სამთო მოპოვებითი მეთოდები არსებული რისკების აღმოფხვრის ან პოტენციურად შემცირების მიზნით. კამერული (ბურღვა-აფეთქებითი) მეთოდიდან  მოპოვების ხრახნულ მეთოდზე გადასვლისთვის, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს დასაქმებულთა მიერ ხელით შრომისა და აფეთქებითი სამუშაოების გამორიცხვას და მოპოვების პროცესის მექანიზაციას, ბუნებრივია შეამცირებს არსებულ ადამიანური ფაქტორებით გამოწვეულ რისკებს, თუმცა ამ უკანასკნელის დანერგვაც უკავშირდება გარკვეულ საფრთხეებს, ვინაიდან არის სიახლე და საჭიროებს  ანალიზს და კვალიფიციურ ექსპერტულ კვლევას.