ზუგდიდის სკრინინგ ცენტრი

(ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ინფორმაცია)

- ცენტრის მისამართი: ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. N198.

- საერთო ფართობი: 583 კვ.მ, შენობა 2 სართულია. პირველ სართული განკუთვნილია სკრინინგისთვის, სადაც ასევე დაიდგმება მამოგრაფი. მეორე სართულზე განთავსდება ადმინისტრაცია, ექიმების ოთახები და ტრენინგ დარბაზი.

- მშენებლობის სტატუსი: შენობა დასრულებული და ჩაბარებულია, აღჭურვილია ნაწილობრივ. შეძენილია საოფისე ავეჯი და კომპიუტერული ტექნიკა, სამედიცინო ავეჯი და სამედიცინო მოწყობილობების ნაწილი. დარჩენილია მამოგრაფის და ექოსკოპის, საოპერაციო ოთახის აღჭურვილობის შეძენა. მიმდინარეობს ორგანიზაციული მართვის სისტემის გამართვის პროცესი.

- სავარაუდო ადამიანური რესურსები: ადმინისტრაცია (ორგანიზაციული, სამედიცინო, და ფინანსური მენეჯმენტი, ტექნიკური პერსონალი (ასისტენტები, იურისტი, დაცვა, IT). სამედიცინო: გინეკოლოგი, რადიოლოგი, ონკოლოგი-მამოლოგი, ექოსკოპისტი, ენდოსკოპისტი, ლაბორანტი, ექთნები. კადრები პრაქტიკულად დაკომპლექტებულია.

- აღჭურვილობის ჩამონათვალი: (იხ. დანართი)

- სავარაუდო სერვისების ჩამონათვალი: დაავადებათა ადრეული გამოვლენის სახელმწიფო პროგრამა  (საშვილოსნოს ყელის, სარძევე ჯირკვლის, კოლორექტული, პროსტატა)

- ამოქმედების თარიღი: 1 ოქტომბერი, 2019

- მფლობელობა: ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი გადასცემს ქონებას ააიპ კავშირს „ონკოპრევენციის ცენტრი“.

დანართი: აღჭურვილობის ჩამონათვალი

| ჩამონათვალი | რაოდენობა |
| --- | --- |
| ჰაერის იონიზატორი | 5 |
| საოპერაციო მაგიდა | 1 |
| მობილური განათების სისტემა | 3 |
| მონიტორი სასიცოცხლო ფუნქციების კონტროლისათვის | 1 |
| ქირურგიული ინსტრუმენტები (პატარა ქირურგიული ინსტრუმენტების ნაკრები) | 1 |
| დეფიბრილატორი | 1 |
| მამოგრაფი | 1 |
| ულტრაბგერითი გამოკვლევის მანქანა + UPS | 1 |
| ბიოქიმიური ანალიზატორი | 1 |
| ზოგადი ანესთეზიის დანადგარი | 1 |
| ბრონქოსკოპი | 1 |
| კოლპოსკოპის ვიდეო ვარიანტი | 1 |
| მაცივარი ნიმუშებისთვის | 1 |
| სარეცხი მანქანა | 1 |
| სეიფი | 1 |
| კონდიციონერი (მამოგრაფისთვის) | 1 |