განმარტებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტზე

„საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების (ქუთაისის წყალარინები) №1 ცვლილებისა და უარის თქმის წერილ-შეთანხმების დადების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის 2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების (ქუთაისის წყალარინები) ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით EIB-მ საქართველოს გამოუყო 100 მილიონი ევრო სესხის სახით.

აღნიშნული სესხი მიმართულია ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციაზე, კერძოდ, შეიცვლება ძველი და დამონტაჟდება ახალი საკანალიზაციო მილები, ჩამდინარე წყლების ახალი სატუმბი სადგურები, მოეწყობა ახალი და მოხდება ძველი საკანალიზაციო ჭების რეაბილიტაცია; აშენდება ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ახალი ნაგებობა.

სესხის ფინანსური პირობებია:

- სესხის მოცულობა: 100 მილიონი ევრო;

- სესხის დაფარვის ვადა: 25 წელი (მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 7 წელი);

- საპროცენტო განაკვეთი: ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი ან EURIBOR-ზე დაფუძნებული ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი. საპროცენტო განაკვეთის ოდენობა დამოკიდებულია საპროცენტო განაკვეთის სახეზე. სესხის ფარგლებში თითოეული ტრანშის ჩამორიცხვამდე დონორის მიერ განსაზღვრული და მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოხდება საპროცენტო განაკვეთის სახის შერჩევა და აღნიშნულის შესაბამისად განისაზღვრება ტრანშის საპროცენტო განაკვეთი.

- ადმინისტრირების გადასახადი: 50 000 ევრო (ერთჯერადი გადასახადი).

ასევე, აღნიშნული პროექტის თანადაფინანსებისათვის ევროკავშირის სამეზობლო საინვესტიციო ინსტრუმენტის (NIF) ფარგლებში გამოყოფილი იქნება 4,750,000 ევროს ოდენობის გრანტი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტექნიკური დახმარების სატრასტო ფონდიდან (EPTATF) უკვე გამოიყო 3,250,000 ევროს ოდენობის გრანტი პროექტის ტექნიკური დახმარებისთვის.

აღნიშნული ფინანსური სახსრების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოხდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის” (UWSCG) იგივე პირობით, რა პირობითაც იგი გადაეცა საქართველოს.

ზემოხსენებული ფინანსური ხელშეკრულების თანახმად, „ქუთაისის წყალარინების პროექტი“-ს განხორციელების ვადებია 2016 – 2020 წლები, კერძოდ, ფინანსური ხელშეკრულების თანახმად სესხის თანხის ხელმისაწვდომობის ბოლო თარიღია (Final Availability Date) სესხის ეფექტურად გამოცხადებიდან 5 წელი, რომელიც ამოიწურა 2020 წლის 23 დეკემბერს (აღნიშნული სესხი ეფექტური გახდა 2015 წლის 23 დეკემბერს).

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და UWSCG-ის ინფორმაციით, პროექტის განხორციელება დაიწყო დაგვიანებით და, ასევე, ქუთაისის წყალარინების პროექტის ფარგლებში გამოცხადებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოების რედიზაინთან და ზედამხედველობის ტენდერის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული შეფერხებები, კერძოდ ტენდერი ჩაიშალა და შესაბამისად, სატენდერო პროცედურები დაიწყო თავიდან.

ამჟამად, დასკვნით ეტაპზეა სატენდერო პროცედურები საკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვის მიზნით. კონტრაქტის საბოლოო ვერსიით, როგორც მხარეებს შორის, ასევე, მთავრობასთან შეთანხმების შემდეგ, გაფორმდება ხელშეკრულება, რომლის განხორციელების პერიოდია 72 თვე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით და ვინაიდან უნდა მოხდეს პროექტის ფარგლებში სესხის პირველი ტრანშის ჩამორიცხვა, შედის ცვლილება ფინანსურ ხელშეკრულებაში, რაც ითვალისწინებს პროექტის ფინანსური ხელშეკრულებით განსაზღვრული სესხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის (Final Availability Date) გაგრძელებას 2020 წლის 23 დეკემბრიდან 2024 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით. პროექტის განხორციელების პერიოდი იქნება 2021-26 წლები.

ამასთან, წარმოდგენილი წერილის პროექტით დონორის მხრიდან ხდება ფინანსური ხელშეკრულების 1.02ა მუხლში მოცემული სესხის მინიმალური ჩამორიცხვის მოთხოვნაზე უარის თქმა, მხოლოდ პირველ ჩამორიცხვასთან მიმართებით.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების

გაანგარიშება

განკარგულების პროექტის მიღება სახელმწიფოსთვის არ გამოიწვევს ახალი ფინანსური ვალდებულებების წარმოშობას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის მიღების შემდეგ დაიდება საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების (ქუთაისის წყალარინები) №1 ცვლილებისა და უარის თქმის წერილ-შეთანხმება.

პროექტის განხორციელების ვადები

განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაწყება დაგეგმილია განკარგულების ამოქმედების შემდეგ დონორის მზაობის გათვალისწინებით.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება N

2021 წლის                                            ქ. თბილისი

საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების (ქუთაისის წყალარინები) №1 ცვლილებისა და უარის თქმის წერილ-შეთანხმების დადების მიზნით

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

„სახელმწიფო ვალის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 22 პუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, რათა საქართველოს სახელით გააფორმოს საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის 2015 წლის 15 ოქტომბერს ხელმოწერილი „ქუთაისის წყალარინები“-ს პროექტის ფინანსური ხელშეკრულების №1 ცვლილების და უარის თქმის წერილ-შეთანხმება.

პრემიერ-მინისტრი                                                    ირაკლი ღარიბაშვილი