სასწავლო პროექტის მომზადების სახელმძღვანელო (გაიდლაინი)

მიზანი

სასწავლო პროექტის მომზადება და შემდგომ მისი საჯარო დაცვა მსმენელს ეხმარება სტრატეგიული აზროვნების განვითარებაში, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების ჩვევების გამომუშავებაში. პროექტის მომზადების გამოცდილება ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის:

- ეხმარება სასწავლო ლიტერატურის უფრო ღრმა გაგებას;

- ხელს უწყობს პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი პრიორიტეტულობის განსაზღვრისა და გადაჭრის გზების დასახვის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას;

- აფართოებს რეალისტური გეგმების დასახვის, განხორციელებისა და შეფასების შესაძლებლობას;

- ქმნის მდგრადი პროფესიონალური შეხედულებების ჩამოყალიბების საფუძველს.

მოთხოვნები სასწავლო პროექტის მომზადებისადმი

- სასწავლო პროექტი წარმოდგენილი უნდა იქნას დაბეჭდილი ტექსტის სახით, რომელიც არ უნდა შეიცავდეს ორთოგრაფიულ და გრამატიკულ შეცდომებს.

- ტექსტი წარმოდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს მე-12 მეცადინეობაზე

- პროექტი უნდა იწყებოდეს შესავალით, სადაც მითითებული იქნება მიზანი,  დასაბუთებული იქნება პრობლემის აქტუალობა და მისი გადაჭრის შემთხვევაში მიღებული შედეგების სარგებლიანობა.

- წარმოდგენილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს:

- SWOT ანალიზს ან „თევზი ფხის“ დიაგრამას

- პროექტის მიზნის მისაღწევად დაგეგმილ ამოცანებს, ღონისძიებებს, ქვეღონისძიებებს

- PERT და ჰანტის დიაგრამას მიზნების, ამოცანებისა და ღონისძიებებისთვის

- თუ პროექტი მიზნად ისახავს რომელიმე სხვა პროექტის შეფასებას გამოყენებული უნდა იყოს ეკონომიკური შეფასების მეთოდები და შეფასების შემდგომი რეკომენდაციისთვის უნდა შეიქმნას ქვემოთ მოყვანილი ლოგიკური  ჩარჩო

- უნდა აიგოს ლოგიკური ჩარჩო საჭირო ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსები (კურსის ფარგლებში ნასწავლი მეთოდების გამოყენება), განხორციელების დეტალური ვადები, მონიტორინგისა და მიღებული შედეგების შეფასების მეთოდები.

ლოგიკური ჩარჩო

| მიზნები/ამოცანები/ ღონისძიებები | გაზომვის ინდიკატორები | ვადები | პასუხისმგებელი პირები | ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი |  |  |  |  |
| 1. ამოცანა |  |  |  |  |
| - ღონისძიება |  |  |  |  |
| - ღონისძიება |  |  |  |  |
| 1.3..... |  |  |  |  |
| 2. ამოცანა |  |  |  |  |
| - ღონისძიება |  |  |  |  |
| - ღონისძიება |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |

- პროექტში დასმული ამოცანების შესასრულებლად საჭიროებისამებრ, გამოყენებული უნდა იქნეს ფულის ღირებულების გამოთვლა დროში; პროგნოზირების მეთოდები (ანალიტიკური ან არაანალიტიკური); ხარჯების მოცულობისა და შემოსავების დამოკიდებულების მეთოდები; ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები (ხარჯთეტექტიოანობა, ხარჯთსარგებლიანობა და სხვ.); რესურსებისთვის საჭიორო ხარჯების ანალიზის მეთოდები; რიგების მართვის მეთოდები.

მოთხოვნები სასწავლო პროექტის დაცვისადმი

- სასწავლო პროექტის დაცვა განხორციელდება მე-13-me-14 მეცადინეობაზე.

- დაცვაზე პროექტი წარმოდგენილ უნდა იყოს PowerPoint პრეზენტაციის სახით.

- ავტორს პროექტის პრეზენტაციისათვის ეძლევა 10 წუთი.

სასწავლო პროექტის შეფასების კრიტერიუმები

ტექსტუალური ნაწილის შეფასება - 10 ქულა, პრეზენტაციის შეფასება - 5 ქულა, სულ 15 ქულა