საპროექტო ობიექტი - მრავალფუნქციური კომპლექსი სოფელ გამარჯვებაში

მდებარეობა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი გამარჯვება - ს/კ 81.07.04.216

კონცეფციის შესაბამისად სოფელ გამარჯვებაში დეგეგმილი მრავალფუნქციური კომპლექსი მოიცავს შემდეგ ობიექტებს:

1.მულტიფუნქციური სამედიცინო ცენტრი (მრავალპროფილური სამედიცინო კორპუსი,  ლაბორატორიები, კვლევით ინსტიტუტი)

2. მრავალფუნქციური სავაჭრო კომპლექსი

3. სასაწყობე შენობა

4.სასტუმრო

5. საცხოვრებელო კომპლექსი

6. საპარკინგე შენობა

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით  და მისი ფართობი შეადგენს 39 999 კვ.მ. მიმდებარედ განთავსებულია  საზოგადოებრივი დანიშნულების რამოდენიმე შენობა კერძოდ: შ.პ.ს „ტიტან-სითი“ ტერმინალი დაახლოებით 950 მეტრის მოშორებით და ვოლვოს ავტოტექმომსახურეობის ცენტრი 100 მეტრში.

სამედიცინო-სარეაბილიტაციო  მულტიფუნქციური სამედიცინო ცენტრი/საავადმყოფო გათვალისწინებული იქნება სამედიცინო მიმართულების თითქმის ყველა პროფილზე.

პირველადი სავარაუდო გადანაწილებით საავადმყოფო გათვლილია 400-600 საწოლზე (დაზუსტდება დეტალური პროექტირების სტადიაზე).

სამედიცინო ცენტრი განთავსდება ორი კორპუსში (ა და ბ ბლოკი) რომლებიც ერთმანეთს გადასასვლელი ხიდებით დაუკავშირდება,  მაქსიმალური სართულიანობა - 11.

ამავე კორპუსების  ქვეშ გათვალისწინებულია 2 მიწისქვეშა დონე, სადაც მოეწყობა კვლევითი ინსტიტუტი, ლაბორატორია და საპარკინგე სივრცე.

პროექტის შესაბამისად ფართობები გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

სამედიცინო ცენტრი                                      - 4780 კვ/მ

სასწყობე სამედიცინო შენობა                      - 2800 კვ/მ

სავაჭრო ცენტრი                                             - 2320 კვ/მ

სასტუმრო                                                        - 875 კვ/მ

საცხოვრებელი კორპუსი                               - 400 კვ/მ

საპარკინგე შენობა                                          - 2000 კვ/მ

---------------------------------------------------------------

ჯამი - 10337 კვ/მ

გამწვანებული სივრცე                                  -  7800 კვ/მ

საპარკინგე სივრცეები                                      -700 ავტომობილზე.

პარკინგის შენობა                                              - 320 ავტომობილზე.

ეტაპობრიობა მშენებლობის მიხედვით:

I ეტაპი   - მრავალპროფილური კლინიკა

II ეტაპი  - სასაწყობე და კომერციული შენობები

III ეტაპი - სასტუმრო, საცხოვრებელი, საპარკინგე შენობები

IV ეტაპი - საინჟინრო ინფრასტრუქტურა და ტერიტორიის მოწყობა

ეს არის მონაცემები წარმოდგენილი კონცეფციით (იხ. Pdf -ფაილი).

განმარტებით ბარათში წერენ რომ, კონცეფცია ჯერ დამუშავების ეტაპზეა და საბოლოო ვერსია შეთანხმებული იქნება ჯანდაცვის სამინისტროსთან.

აღნიშნული სამედიცინო ცენტრის მასშტაბურობა განპირობებულია, არსებული მსოფლიო ჯანდაცვის მდგომარეობიდან გამომდინარე  და კლინიკა არ იქნება გათვლილი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, ის იმუშავებს ამიერკავკასიის მასშტაბით მომუშავე მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი.

დამკვეთს მოლაპარაკება აქვს სახელმწიფოსთან, მომიჯნავედ არსებული ნაკვეთის გადმოცემასთან დაკავშირებით სდაც ასევე უნდა განთავსდეს სამედიცინო პროფილის შენობები.

წარმოდგენილ პროექტში სამედიცინო მიმართულების ხელმძღვანელია გერმანული კომპანია UKE Consult und management Gmbh, და პროექტის ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი ქრისტიან ტაუბე. პროექტის ფარგლებში სამედიცინო მიმართულებებს დააკომპლექტებენ გერმანელი სამედიცინო მუშაკები, რომლებიც ასევე მოამზადებენ ქართველ ექიმებს კვალიფიციურად, შემდგომი დასაქმებით აღნიშნულ კლინიკაში.

შენობა დატვირთული იქნება თითქმის ყველა სამედიცინო ფუნქციით. ასევე ყურადსაღებია ეხლა არსებული მსოფლიო მდგომარეობა რაც დამატებით მოითხოვს, ინფექციური ბლოკისა და ბოქსირებული საპალატე ზონის აუცილებლობას.

ეკონომიური თვალსაზრისით საპროექტო სამშენებლო მოცულობა დაახლოებით 200 მილიონის საინვესტიციო ღირებულებისაა, რაც გამოიწვევს დაახლოებით 3000 დან 5000 მდე სამუშაო ადგილების შექმნას.

წარმოდგენილი მოცულობის აუცილებლობა განპირობებულია გარდაბნის რ-ნის მუნიციპალური ზონის დაკავებულობიდან გამომდინარე. სადაც მაცხოვრებელთა რაოდენობა 150 000 დან 250 000 ათას ადამიანამდე აღწევს.