ქალბატნო ნანი,

თქვენი 2020 წლის 13 მაისის N01-4639 წერილის პასუხად, რომელიც ეხება საქართველოს მთავრობის საკონტროლო დავალებას "სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზების მიზნით, 2019 წელს გაფორმდა შემდეგი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები: 
1. შპს დაგი - შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" სურამის კლინიკაში სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა - სახელშეკრულებო ღირებულება 59 000 ლარი.

2. შპს თერმო ინდუსტრია - შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის"  ბედიანის კლინიკის გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა - სახელშეკრულებო ღირებულება 34 311,16 ლარი. ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებების  ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები დასრულებულია.

რაც შეეხება შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციისს ცენტრის" სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის საკითხს, აღნიშნული ვერ განხორციელდა შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით: სამინისტროს მიერ 2019 წელს გამოცხადა ორი ტენდერი  რომელთაგან  ერთი  -  NAT 190016645 21.08.2019 არ შედგა (არ მიიღო მონაწილეობა არცერთმა პრეტენდენტმა) ხოლო ხელახალი ტენდერი  - NAT 190021405 11.11.2019 შეწყდა, ვინაიდან, სატენდერო პროცედურები გახარგრძლივდა და  დასრულება ვერ მოერხდა 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში.

"სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამა ასევე ითვალისწინებდა  შპს ,,რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" აღჭურვისა და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვას. აღნისნული კომპონენტი ითვალისწინებდა არსებული ცენტრის ბაზაზე ახალი,  24 ბენეფიციარზე გათვლილი, საცხოვრისის მშენებლობასა და შემდგომ აღჭურვას. აღნიშნული ტიპის ფსიქიატრიული სერვისები ქვეყანაში ახალია და მისი განვითარება განაპირობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესმა. სამინისტროს მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მიწის რეგისტრაციის პროცესი. საცხოვრისის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა დაყოვნდა ერთის მხრივ, მიწის ნაკვეთის შერჩევის და რეგისტრაციის პროცესის, ხოლო მეორეს მხრივ საცხოვრისის მოწყობის ტექნიკური რეგლამენტის მომადებასა და დამტკიცებასთან დაკავშირებული პროცედურების გამო. შესაბამისად, მისი განხორციელბა გათვალისწინებულია 2020 წლის პროგრამაში.